ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15 червня 2023 року                          Погребище                                  № 236

Про проєкт рішення міської ради

«Про внесення та затвердження

змін до Програми благоустрою

території Погребищенської

міської територіальної громади

на 2022-2023 роки»

Відповідно до частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки фінансового управління Погребищенської міської ради від 02.06.2023 року №02-15/118 та відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради від 02.06.2023 №06-26/54 щодо доцільності внесення змін до програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, з метою належного проведення робіт з благоустрою виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради  «Про внесення та затвердження змін до Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки», що додається.

2.  Внести  проєкт рішення міської ради «Про внесення та затвердження змін до Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» на розгляд Погребищенської міської ради.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Заступник Погребищенського

міського голови                                                                       Ігор ГОРДІЙЧУК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

15 червня  2023р. № 236

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про внесення та затвердження змін до Програми благоустрою території Погребищенської

міської територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішення 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024 «Про затвердження Програми благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від___№__, висновки і рекомендації  постійних комісій Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та  з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування  населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, з метою належного проведення робіт з благоустрою, Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити такі зміни до Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки:

-  розділ 5 «Напрямки діяльності та заходи програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

- розділ 8 «Очікувані результати виконання програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.).

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Погребищенської міської ради                                        Леся ФРОЄСКО

Додаток 1

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

___________ 2023 р. № __

5. Напрями діяльності та заходи програми

| № з/п | Напрями діяльності та заходи програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. у тому числі: |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів | 2022-2023 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Місцевий бюджет | 1500 | 1800 | Своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів |
| 2. | Вивезення, розподіл та розміщення ТПВ | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс», КП «Комунальник» | Місцевий бюджет | 1500 | 1500 | Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення ТПВ |
| 3. | Благоустрій територій в населених пунктах громади: | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс», КП «Погребищеводоканал», КП «Комунальник», КП «Погребищерембудпроект» | Місцевий бюджет | 9200 | 11280 | Здійснення заходів з благоустрою |
| 3.1. | - утримання в належному стані пам’яток культурної спадщини; | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс», КП «Погребищеводоканал», КП «Погребищерембудпроект» | Місцевий бюджет | 100 | 150 | Благоустрій та проведення поточних ремонтів пам’яток культурної спадщини |
| 3.2 | - висадження та утримання зелених насаджень; | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс» | Місцевий бюджет | 50 | 50 | Висадження та утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. |
| 3.3 | - відновлення клумб, газонів, квітників; | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс» | Місцевий бюджет | 100 | 120 | Проведення робіт з відновлення клумб газонів та квітників. |
| 3.4 | - встановлення лавок та урн для сміття; | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс» | Місцевий бюджет | 100 | 120 | Встановлення лавок та урн для сміття в парках, скверах, алеях місцях загального користування та інших об’єктах. |
| 3.5 | - облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів; | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс», КП «Погребищеводоканал», КП «Комунальник» | Місцевий бюджет | 200 | 100 | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. |
| 3.6 | - прибирання та підмітання вулиць, розгортання снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок в зимовий період в т.ч. заробітна плата працівників з благоустрою | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс» | Місцевий бюджет | 8000 | 6450 | Здійснення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з розгортання від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. |
| 3.7 | - порізка, видалення дерев і кущів та їх подрібнення | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади | 50 597,2 | 70 2300 | Видалення сухих та аварійних дерев і кущів, здійснення санітарних обрізок багаторічних насаджень. |
| 3.8 | - ліквідація стихійних сміттєзвалищ; | 2022-2023 роки | КП «Погребищекомунсервіс», КП «Комунальник» | Місцевий бюджет | 100 | 120 | Проведення ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. |
| 3.9 | - поточний ремонт вуличного освітлення - заробітна плата електриків | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради КП «Погребищеводоканал» | Місцевий бюджет | 500 | 250 300 | Здійснення утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. |
| 3.10 | - Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вул.Б.Хмельницького в м.Погребище | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади | 7549,3 |  | Завершення капітального ремонту проїжджої частини та тротуарного покриття по вул.Б.Хмельницького в м.Погребище |
| 4 | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази: | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | 850 | 2700 | Придбання необхідних для здійснення благоустрою матеріалів. |
| 4.1 | - насіння трав, квітів, та посадковий матеріал дерев і кущів; | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | 50 | 100 | Придбання посадкових матеріалів для озеленення та облаштування клумб і квітників. |
| 4.2 | - придбання сміттєвих контейнерів; | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | 200 | 300 | Придбання сміттєвих контейнерів для розміщення ТПВ. |
| 4.3 | - матеріалів для облаштування майданчиків ТПВ; | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | 200 | 225 | Придбання матеріалів для облаштування майданчиків ТПВ. |
| 4.4 | - елементи благоустрою (сміттєві урни, лавки та ін.); | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | 100 | 120 | Придбання сміттєвих урн, лавок та інших елементів благоустрою. |
| 4.5 | - обладнання та матеріали для влаштування вуличного освітлення. | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | 300 | 400 | Придбання обладнання та матеріалів для утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. |
| 4.6. | - ручний, пневматичний та моторизований інструмент для благоустрою громади | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | - | 200 | Придбання ручного, пневматичного та моторизованого інструменту для благоустрою громади |
| 4.7. | - паливно-мастильні матеріали | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | - | 1000 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для бензопил та мотокіс |
| 4.8. | - придбання дорожнього посипочного матеріалу (солі) | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Місцевий бюджет | - | 500 | Придбання солі для посипання доріг в осінньо-зимовий період |

_______________________

Додаток 2

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

___________ 2023 р. № __

Очікуванні результати виконання програми

| Найменування Завдання | Найменування Показника | Одиниця виміру | Орієнтовна сума за одиницю виміру в 2022 році ( (грн.) | Орієнтовна сума за одиницю виміру в 2023 році( (грн.) |  |  |  |  |  | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | За роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік |  | 2023 рік |  |
| Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів* | Закуплено послуг з постачання електричної енергії для вуличного освітлення | Квт/год | 4,72 | 5,44 |  |  |  |  |  | 501583 |  | 245901 |  | 255682 |  |
|  | Закуплено послуг з розподілу (передачі) електричної енергії для вуличного освітлення | Квт/год | 1,38 | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вивезення, розподіл та розміщення ТПВ* | Вивезено та розміщено на сміттєзвалищі ТПВ | м3 | 269,27 | 359,02 |  |  |  |  |  | 11142 |  | 5571 |  | 5571 |  |
| Благоустрій територій в населених пунктах громади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утримання в належному стані пам’яток культурної спадщини;* | Відремонтовано, покращено загальний стан пам’яток та об’єктів культурної спадщини шляхом здійснення поточних та дрібних ремонтів, робіт з благоустрою. | Шт. | 15000 | 18000 |  |  |  | 15 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| - висадження та утримання зелених насаджень;* | Висаджено зелених насаджень. | Шт. | 13,04 | 14,40 |  |  |  | 7306 |  |  | 3834 |  | 3472 |  |
|  | Проведення робіт по утриманню зелених насаджень. | Год. Роботи одного працівника | 39,12 | 43,19 |  |  |  | 2436 |  |  | 1278 |  | 1158 |  |
| - відновлення клумб, газонів, квітників;* | Відновлено клумб, газонів та квітників шляхом здійснення робіт з благоустрою. | Шт. | 469,44 | 518,28 |  |  |  | 444 |  |  | 213 |  | 231 |  |
| - встановлення лавок та урн для сміття;* | Встановлено лавок. | Шт. | 5000 | 5250 |  |  |  | 34 |  |  | 16 |  | 18 |  |
|  | Встановлено урн для сміття. | Шт. | 100 | 120 |  |  |  | 400 |  |  | 200 |  | 200 |  |
| - облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів;* | Облаштовано майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | Шт. | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  | 2 |  |
| - прибирання та підмітання вулиць, розгортання снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок в зимовий період;* | Прибрано вулиць (здійснено робіт з прибирання та підмітання вулиць, розгортання снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок в зимовий період тощо). | Шт. | 1251,84 |  | 1382,08 |  |  |  | 13626 |  |  | 6391 |  | 7235 |  |
| - порізка та видалення дерев та кущів;* | Видалено багаторічних насаджень. | Шт. | 703 |  | 750 |  |  |  | 211 |  |  | 15 |  | 169 |  |
|  | Проведено обрізок та видалень гілок багаторічних насаджень. | Шт. | 850 |  | 93 |  |  |  | 1271 |  |  | 31 |  | 1240 |  |
| - ліквідація стихійних сміттєзвалищ;* | Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ. | Шт. | 20000 |  | 22000 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| - поточний ремонт вуличного освітлення.* | Відремонтовано мереж вуличного освітлення (вулиць) | Шт. (кількість вулиць) | 15000 |  | 17000 |  |  |  | 66 |  |  | 33 |  | 33 |  |
| - Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вул.Б.Хмельницького в м.Погребище* | Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вул.Б.Хмельницького в м.Погребище | 1 | 6600,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - насіння трав, квітів, та посадковий матеріал дерев і кущів;* | Придбано посадкового матеріалу, насіння трав, квітів; | Шт. (посівна одиниця) | 47,0 |  |  | 51,7 |  |  | 1064 |  |  | 532 |  | 532 |  |
|  | Придбано саджанців дерев і кущів (в т. Ч. Декоративних). | Шт. | 107,0 |  |  | 118,0 |  |  | 466 |  |  | 233 |  | 233 |  |
| - придбання сміттєвих контейнерів;* | Придбано сміттєвих контейнерів | Шт. | 10000 |  |  | 11000 |  |  | 40 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| - матеріалів для облаштування майданчиків ТПВ;* | Придбано матеріалів, в т. Ч. Профільні труби; | м. пог. | 70,03 |  |  | 76,5 |  |  | 4284 |  |  | 2142 |  | 2142 |  |
|  | арматура; | м. пог. | 11,3 |  |  | 12,3 |  |  | 1768 |  |  | 884 |  | 884 |  |
|  | матеріали для будівництва, електрогазозварювання та інші матеріали. | Шт. | 118,52 |  |  | 129,42 |  |  | 920 |  |  | 338 |  | 582 |  |
| - елементи благоустрою (сміттєві урни, лавки);* | Закуплено сміттєвих урн; | Шт. | 1250 |  |  |  | 1350 |  | 48 |  |  | 23 |  | 25 |  |
|  | лавок; | Шт. | 5000 |  |  |  | 5500 |  | 25 |  |  | 12 |  | 13 |  |
|  | інших елементів благоустрою. | Шт. | 500 |  |  |  | 550 |  | 48 |  |  | 22 |  | 26 |  |
| - обладнання та матеріали для влаштування вуличного освітлення.* | Придбано світильників | Шт. | 353,89 |  |  |  | 365,92 |  | 840 |  |  | 420 |  | 420 |  |
|  | та ламп. | Шт. | 145,3 |  |  |  | 150,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбано електричних схем, автоматів, реле, СІП, кріплень та ін. Елементів. | Шт. | 175,83 |  |  |  | 187,51 |  | 1064 |  |  | 514 |  | 550 |  |
| - ручний, пневматичний та моторизований інструмент для благоустрою громади | Придбано: Бензокоси – 10 Бензопили – 5 Лопати – 30 Сокири – 15 Цемент – 500 Вапно – 1000 Фарба – 200 | шт. шт. шт. шт. кг кг л | - |  |  |  | - |  | 650 |  |  | - |  | 650 |  |
| - паливно-мастильні матеріали | Придбано паливно-мастильні матеріали | л | - |  |  |  | 55 |  | 1000 |  |  | - |  | 1000 |  |
| Посипочний матеріал (сіль) | Придбано посипочного матеріалу | т | - |  |  |  | 11500 |  | 500 |  |  | - |  | 500 |  |

*- тут і в подальшому по кожному із завдань наведено орієнтовні показники розподілу коштів, придбаних матеріалів, виконаних робіт, які в ході виконання завдань програми можуть відрізнятись від вказаних.

____________________