ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15 червня  2023 року                    Погребище                            №  241

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання Програми

Питна вода Погребищенської

територіальної громади

на 2022-2023 роки»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки» на розгляд Погребищенської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Погребищенської міської ради               Фроєско Л.М.

Заступник Погребищенського

міського голови                                                                       Ігор ГОРДІЙЧУК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

15 червня 2023 р. №  241

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до пункту 22 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування  населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про хід виконання Програми Питна вода Погребищенської

територіальної громади на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025,  що додається, взяти до відома.

- Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії

міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.), з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування  населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів (Тарасюк М.О.).

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

комітету Погребищенської міської ради                             Леся ФРОЄСКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

______________ 2023 р. №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 рік

Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

Затверджена рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, водопроводів, водозабірних споруд, свердловин, водопровідних насосних станцій та водопровідних очисних споруд. | Забезпечення населення питною водою належної якості в достатній кількості. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. | Реконструкція водопровідної мережі | КП «Погребищекомунсервіс» проводились роботи по реконструкції водогінної лінії від свердловини по вулиці Зарічна із заміною труб. Прокладено 3500 м.п. нової водогінної мережі. |
| 2. | Поточний ремонт комунальних мереж водопостачання та водовідведення | Покращення якості послуг з централізованого водопостачання. Модернізація комунальних мереж водопостачання. | Поточний ремонт комунальних мереж водопостачання та водовідведення | Здійснено поточний ремонт мережі водопостачання по вул.Мудрова та Київська за рахунок коштів КП «Погребищекомунсервіс» на суму 372 000 тис.грн. КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії в м. Погребище по вулицях Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній, в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 тис. грн., та заміну 2 водяних насосів на скважинах по вул. Київська та вул. Гонти на суму 65 тис. грн |
| 3. | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення. | Придбання необхідних матеріалів та обладнання для ефективного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення. | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення. | Придбано управлінням ЖКГ Погребищенської міської ради, а КП «Погребищекомунсервіс» встановлено 2 пожежні гідранти на суму 32 тис.грн. (фінансування виконано згідно Програми з благоустрою у зв’язку із постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) КП «Погребищеводоканал» придбанно матеріалів на суму 98 144 тис.грн. КП «Погребищекомунсервіс» придбано матеріалів на суму 39 800 тис.грн. |
| 4. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних мереж водовідведення, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій. | Розвиток та реконструкція систем водовідведення |  | - |
| 5. | Здійснення заходів з розчистки громадських колодязів. | Забезпечення населення питною водою належної якості |  | - |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання програми, проц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022р. | 2022р. | 2022р. |
| І. Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво свердловин | Од. | - | 600 | - | - |
| 1.2 | Будівництво водопровідних мереж | Км | - | 207,61 | - | - |
| 1.3 | Реконструкція (капітальний ремонт) водопровідних мереж | Км | - | 375 | 3,500 | - |
| 1.4 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) інших гідротехнічних споруд та обладнання для водопостачання (ВНС, РЧВ, водонапірні вежі, станції доочистки тощо) | Од. | - | 150 | - | - |
| 1.5. | Відремонтовано мереж водопостачання | Км |  | 550 | 1,050 | - |
|  | Придбано матеріалів та обладнання для мереж централізованого водопостачання та водовідведення. | Шт. |  | 15 | 4 | - |
|  | Будівництво каналізаційних мереж | Км |  | - | - | - |
|  | Реконструкція (капітальний ремонт) каналізаційних мереж | Км |  | 3276 | - | - |
|  | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних очисних споруд та каналізаційних насосних станцій | Од. |  | 1500 | - | - |
|  | Розчищено громадських колодязів. | Од. |  | 5 | - | - |

- Аналітичний  описовий звіт

Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки  затверджена 16 грудня 2021 року рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання № 162-20-8/2025. Запланована  загальна сума  фінансування на період дії Програми становить 29 436 000 грн.

Заходи по Програмі:

КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії в м. Погребище по вулицях Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 тис. грн., та заміну 2 водяних насосів на скважинах по вул. Київська та вул. Гонти на суму 65 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» проведено реконструкцію водогінної лінії по вулицях Мудрова та Київська. Проводились роботи по реконструкції водогінної лінії від свердловини по вулиці Зарічна із заміною труб. Прокладено 3500  м.п. нової водогінної мережі. Замінено водогінний насос на артезіанській свердловині в с.Плисків. Були ліквідовані прориви на водогінній лінії по вулицях Театральна, Шевченка, Потьомкіна, Кооперативна, Б.Хмельницького. Також, Управлінням  ЖКГ було придбано, а КП «Погребищекомунсервіс» встановлено 2 пожежні гідранти на суму 32 ти.грн.

КП «Погребищеводоканал» проведено ремонтні роботи на водогонах в м. Погребище: «Ізумруд» вул. Л.Українки, «Залізничний» вул. Залізнична та Сонячна, «Роська» вул. Сьомака, «Добробут» вул. Володимирська, «Поле чудес» вул. П.Тичини, «Кам’янецький» вул. Кам’янка, «Лиса гора» вул. Чкалова та сільських водогонах в с. Білашки, с. Смаржинці, с. Педоси та на водогоні «Джерело» в с. Адамівка, в ході яких виконано ремонт та заміну насосної частини електродвигуна, заміну труб, кранів, фільтрів та інших частин в свердловинах. Виконані заміна електродвигуна водогін «Залізничний»; заміна моторної і насосної частини водогону с.Педоси; заміна електродвигуна та насосної частини водогону «Поле-чудес»; встановлення резервного водопостачання, заміна крана, фільтра в свердловині водогону «Лиса гора».

Уповноважена особа головного розпорядника коштів

Начальник управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                             Коріненко В.В.

Керівник фінансової служби

Головний бухгалтер  управління ЖКГ Погребищенської міської ради                            Поліщук С.В.