ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15 червня 2023 року                    Погребище                            №  242

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання Програми

розвитку автомобільних доріг

загального користування місцевого

значення на території Погребищенської

міської територіальної громади

на 2022-2023 роки»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» на розгляд Погребищенської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Погребищенської міської ради               Фроєско Л.М.

Заступник Погребищенського

міського голови                                                                       Ігор ГОРДІЙЧУК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

15 червня   2023 р. №  242

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до пункту 22 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування  населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про хід виконання Програми розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії

міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.), з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування  населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів (Тарасюк М.О.).

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

комітету Погребищенської міської ради                             Леся ФРОЄСКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

______________ 2023 р. №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022  РІК

Програма розвитку автомобільних доріг, загального користування місцевого значення по території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

Затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Капітальний ремонт доріг комунальної власності | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах,улаштування сучасного дорожнього покриття та бордюрів. | Капітальний ремонт доріг комунальної власності | Проведено капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул.Б.Хмельницького у сумі 5 954,301 тис.грн.(фінансування виконувалося згідно Програми благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки у зв’язку із постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) |
| 2. | Поточний ремонт доріг комунальної власності | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг,покращення умов дорожнього руху. | Поточний ремонт доріг в громаді. | Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громади. 2 700 000 тис.грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг СМАД |
| 3. | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування) | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області |  |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою на 2022 рік | Виконано в 2022 році | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Поточний ремонт доріг комунальної власності | М2 | Акти виконаних робіт | 62923,5 | 34602 | 54,9 |
|  | 3.Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | 3.1Динаміка виконаних робіт | % |  | 100 | 54,9 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  | По програмі було заплановано більше робіт з капітального ремонту доріг, а фактично виконано на 54%. |  |  |  |  |

3.Аналітичний описовий звіт щодо:

Програма розвитку автомобільних доріг, загального користування місцевого значення по території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026. Запланована  загальна сума  фінансування на період дії Програми становить 70 000 000 грн. В 2022 році профінансовано по Програмі 6 197 186 грн. (198 200 тис.грн. – придбання щебеневої продукції, 3 298 985 тис.грн. – експлуатаційне утримання доріг, 2 700 000 тис.грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг СМАД)

Метою Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Погребищенському міській територіальній громаді, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку громади.

В рамках реалізації заходів програми на території Погребищенської міської територіальної громади здійснювався капітальний ремонт доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів на умовах     співфінансування, виконувалися  роботи з  поточного ремонту доріг комунальної власності громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проводилися роботи з покращення технічного стану мостового господарства доріг  громади, зокрема  проведено поточний ремонт містка через р.Рось та містка по вул.Вінницька. Встановлено засоби організації дорожнього руху (знаки, покажчики). Було виготовлено та встановлено автобусну зупинку по вул.Київська в м.Погребище. На виготовлення зупинки було використано - 85,0тис.грн. бюджетних коштів та профінансовано згідно Програми з благоустрою. Здійсненювалися робіти з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області.

Уповноважена особа головного розпорядника коштів

Начальник управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                             Коріненко В.В.

Керівник фінансової служби

Головний бухгалтер  управління ЖКГ Погребищенської міської ради                            Поліщук С.В.