УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 647

28 липня 2023 року	      м. Погребище	          45 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 15 червня 2023 року №244 «Про хід виконання Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки»», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про хід виконання Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.), з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Погребищенський міський голова                     Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 45 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

28 липня 2023 р. № 647

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

Програма благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

Затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасна оплата зав спожиту електроенергію по вуличному освітленню. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 284 611 грн. |
| 2 | Вивезення , розподіл та розміщення ТПВ | Своєчасне вивезення та розміщення ТПВ. | Вивезення ,розподіл та розміщення ТПВ. | Своєчасне вивезення та розміщення ТПВ. |
| 3 | Благоустрій територій населених пунктів | Здійснення заходів з благоустрою. | Благоустрій території населених пунктів громади. | Реалізованозаходи з благоустрою: 1 478 920 грн. – благоустрій (порізка та видалення дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць, поточний ремонт вуличного освітлення та ін.) 103 195 грн. – послуги вишки, 39 535 грн. – ремонт моста в с.Морозівка, 192 924 грн. – перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48 329 грн. – посипання доріг громади в зимовий період, завершення капітального ремонту проїжджої частини та тротуарів по вул. Б.Хмельницького в м.Погребище у сумі 5 954 301 грн. |
| 4 | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази. | Придбання необхідних для здійснення благоустрою матеріалів. | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази. | Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріалів: 48 300 грн. – світильники, лампи для вуличного освітлення, 3 800 грн. – ворота на кладовище в с.Булаї, 29 556 грн. – будівельні матеріали, 85 000 грн. - матеріали для виготовлення зупинки по вул. Київська, 25 200 грн. –відсів. |

3.Аналітичний описовий звіт

Програма благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024.

Запланована  загальна сума фінансування на період дії Програми становить 37 225 500 грн.

В 2022 році по Програмі профінансовано 14 539 502 грн. (5 954 301 грн. – завершення капітального ремонту вул. Б.Хмельницького, 284 611 грн. – оплата за вуличне освітлення, 48 300 грн. – придбання світильників, ламп для вуличного освітлення, 198 996 грн. – розчистка доріг від снігу, 3 800 грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 1 478 921 грн. – благоустрій, 103 195 грн. – послуги вишки, 29 556 грн. – придбання будівельних матеріалів, 39 535 грн. – ремонт містка в с. Морозівка, 31 674 грн. – придбання пожежних гідрантів, 85 000 грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 25 200 грн. – придбання відсіву, 192 925 грн. – перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48 329 грн. – посипання доріг громади в зимовий період, 150 000 грн. – поточний ремонт містка по вул. П.Тичини м. Погребище, 5 875 158 грн. – утримання працівників з благоустрою, електриків та лісорубів).

В рамках реалізації заходів програми на території Погребищенської міської територіальної громади здійснювалася порізка та видалення дерев і кущів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, проводився поточний ремонт вуличного освітлення, завершувалися роботи з капітального ремонту проїжджої частини та тротуарів по вул. Б.Хмельницького в м. Погребище. Проведена своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню, забезпечено вчасне вивезення та розміщення твердих побутових відходів. Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріали: електролампочки, матеріали для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, пожежні гідранти.

Секретар Погребищенської міської ради                 Петро ШАФРАНСЬКИЙ