ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 листопада 2023 року                     Погребище                                  № 464

Про проєкт рішення міської ради

«Про затвердження міської цільової

Програми розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого

значення на території Погребищенської

міської територіальної громади на 2024-2028 роки»

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільні дороги», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи висновки фінансового управління міської ради від 20.11.2023 року № 02-15/248 та відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування міської ради від 20.11.2023 року № 06-26/135 щодо розроблення проєкту міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, з метою забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку громади, підвищення якості життя населення громади виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» на розгляд Погребищенської міської ради.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський міський голова                       Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

21 листопада 2023 р. № 464

Проект рішення Погребищенської міської ради

«Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільні дороги», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від___№__, висновки і рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з метою забезпечення поховання безрідних та невстановлених осіб на території громади, Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

- Затвердити міську цільову Програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, що додається.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.), з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.).

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Погребищенської міської ради                             Леся ФРОЄСКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ______ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання
                                                           від «____»____________ 2023 року

Міська цільова Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

1. ПАСПОРТ

Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі -Програма)

| 11. | Ініціатор розроблення Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 22. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Погребищенського міського голови від 16.11.2023 року № 99 «Про підготовку проєкту міської цільової розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» |
| 33. | Розробник Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми |  |
| 5. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |
| 6. | Учасники Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |
| 7. | Мета Програми | Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, покращення стану комунальних доріг громади |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 9. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | І етап |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |
| 11. | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, тис. грн | 219000,0 |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | кошти місцевого бюджету, тис. грн | 106000,0 |
| 11.2 | кошти державного бюджету, тис. грн | 113000,0 |
| 11.3 | кошти обласного бюджету, тис. грн | 0 |
| 11.4 | кошти інших джерел фінансування, тис. грн | 0 |
| 12. | Основні джерела фінансування Програми | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади, державний бюджет. |

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні дороги», Податкового та Бюджетного кодексів України, пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, визначено основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади станом на кінець 2023 року становить 353,311 км. Із них по типах покриття: асфальтобетон – 116,247 км, біло-щебеневе – 94,978 км, бруківки – 89,011 км, ґрунтових доріг – 53,075 км.

Мережа автомобільних доріг комунальної власності на території Погребищенської міської територіальної громади станом на кінець 2023 року становить 739 км. Із них по типах покриття: асфальтобетон – 87 км, біло-щебеневе – 400 км, бруківки – 51 км, ґрунтових доріг – 201 км.

Мережу доріг місцевого значення громади в основному було сформовано у 70-90 роках минулого століття. Нині 90% автодоріг за своїми експлуатаційними характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за показниками рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини тощо.

На автодорогах комунальної власності нараховується 131 мостів загальною площею 41950 м. кв.

Більшість мостів було побудовано в період до 1970 року і нині вони за технічними параметрами габариту та розрахунковими навантаженнями не відповідають вимогам сучасних нормативів.

Для підтримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в належному стані, згідно з науково – обґрунтованими міжремонтними термінами, щорічно капітального ремонту потребують 45 км, поточного ремонту – 150 км доріг.

Оскільки фінансування державної цільової програми із загального фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального користування державного значення, тому є необхідність у альтернативному фінансуванні доріг місцевого значення за рахунок видатків місцевих бюджетів, що передбачено статтею 91 Бюджетного кодексу України.

- Мета Програми

Метою Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, а також доріг комунальної власності у Погребищенській міській територіальній громаді, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку громади.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Реалізація програми буде здійснюватись шляхом виконання робіт, що передбачають:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів;

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки дорожнього руху автомобільних доріг за рахунок використання новітніх технологій, влаштування освітлених пішохідних переходів, встановлення металевої або тросової бар’єрної огорожі на аварійно небезпечних ділянках, пониження з’їздів та виїздів для комфортного пересування маломобільних груп населення;

- поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху, шляхом встановлення засобів організації дорожнього руху та схем маршрутного орієнтування учасників дорожнього руху (відповідно до дислокації), розробки схем дорожнього руху по вулицях;

- поліпшення рівня обслуговування пасажирів під час очікування автотранспорту загального користування, шляхом встановлення, ремонту, утримання павільйонів в місцях зупинки автотранспорту.

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2024-2028 років.

- Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямками діяльності Програми є забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту, реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Програма спрямована на:

- підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку громади.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми сформовано в Додатку 1.

- Ресурсне забезпечення цільової Програми

| Джерела фінансуваня | Обсяг фінансування, тис. грн | У тому числі за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2028 рік |
| Державний бюджет | 113000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 23000,0 | 25000,0 |  | 30000,0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Районний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Місцевий бюджет | 106000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 |  |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього | 219000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 45000,0 | 49000,0 | 55000,0 |  |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координує і контролює хід виконання Програми профільний заступник голови Погребищенської міської ради.

Головний розпорядник коштів управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради подає відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування та фінансовому управлінню Погребищенської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми:

- щороку до 30 січня року, що слідує за звітним, про поточне виконання Програми;

- не пізніше ніж за 60 днів після закінчення встановленого строку виконання Програми заключний звіт.

8. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу поліпшити:

- забезпечення Погребищенської міської територіальної громади мережею автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, а також доріг комунальної власності належної якості відповідно до нормативних  вимог державних стандартів;

- створення сприятливих умов для впровадження інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств дорожньої галузі;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого і державного значення, та доріг комунальної власності;

- поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади;

- покращення доріг та вулиць комунальної власності, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів.

Очікувані результати  та ефективність програми наведені в Додатку 2 до Програми.

Додаток 1

до Програми розвитку автомобільних доріг

загального користування місцевого значення на

території Погребищенської міської територіальної

громади на 2024-2028  роки

затвердженої рішенням ___ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від _______ № ___

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. | 2028р. |  |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування). | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади, Державний бюджет | 5000,0 5000,0 | 5000,0 10000,0 | 8000,0 10000,0 | 5000,0 15000,0 | 4000,0 21000,0 | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. | Виконання робіт з поточного ремонту доріг комунальної власності громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 15000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту . |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (співфінансування). | 10000,0 8000,0 | 10000,0 9000,0 | 12000,0 10000,0 | 12000,0 10000,0 | 12000,0 10000,0 | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (співфінансування). | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | Покра Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. | Державний бюджет. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Поліпш Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. |

Додаток 2

до Програми розвитку автомобільних доріг

загального користування місцевого значення на

території Погребищенської міської територіальної

громади на 2024-2028  роки

затвердженої рішенням ___ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від _______ № ___

Очікувані результати та ефективність Програми

| Найменування завдання | Найменування Показника | Одиниця виміру |  | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності. | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | тис. грн |  | 83000,0 | 9000,0 | 14000,0 | 17000,0 | 19000,0 | 24000,0 |
|  |  | М2 |  | 97927,0 | 11250,0 | 17073,0 | 20238,0 | 22093,0 | 27273,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 0,800 | 0,820 | 0,840 | 0,860 | 0,880 |
|  | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту доріг місцевого значення. | Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів; Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. | тис. грн |  | 106000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 |
|  |  | М2 |  | 117483,0 | 17647,0 | 22989,0 | 24444,0 | 26087,0 | 26316,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 0,850 | 0,870 | 0,900 | 0,920 | 0,950 |
|  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн |  | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | М2 |  | 34813,7 | 7462,7 | 7246,4 | 6944,4 | 6666,7 | 76493,5 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 670,0 | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 770,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн |  | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | км |  | 5439,9 | 1136,4 | 1111,1 | 1086,9 | 1063,8 | 1041,7 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 0,880 | 0,900 | 0,940 | 0,980 | 1000,0 |
|  | Покращ Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |