ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

11 січня 2024 року                                  Погребище                                  №   9

Про проєкт рішення міської ради

«Про виконання Програми

Питна вода Погребищенської

територіальної громади на 2022-2023 роки»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», на розгляд Погребищенської  міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Заступник Погребищенського

міського голови                                                                         Ігор ГОРДІЙЧУК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

11 січня 2024 р. №  9

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025», що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025 «Про затвердження Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки».

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

комітету Погребищенської міської ради                       Леся ФРОЄСКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

____________ 2024 р. №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022-2023 РОКИ

Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |
| 1. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, водопроводів, водозабірних споруд, свердловин, водопровідних насосних станцій та водопровідних очисних споруд. | Забезпечення населення питною водою належної якості в достатній кількості. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. | Реконструкція водопровідної мережі. | КП «Погребищекомунсервіс» проводились роботи по реконструкції водогінної лінії від свердловини по вулиці Зарічна із заміною труб. Прокладено 3500 м.п. нової водогінної мережі. | - |
| 2. | Поточний ремонт комунальних мереж водопостачання та водовідведення. | Покращення якості послуг з централізованого водопостачання. Модернізація комунальних мереж водопостачання. | Поточний ремонт комунальних мереж водопостачання та водовідведення. | Здійснено поточний ремонт мережі водопостачання по вулицях Мудрова та Київська м. Погребище за рахунок коштів КП «Погребищекомунсервіс» на суму 372 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії в м. Погребище по вулицях: Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній, в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 000 грн. | - |
| 3. | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення (оплата послуг спеціалізованої техніки) | Придбання необхідних матеріалів та обладнання для ефективного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення (оплата оренди спеціалізованої техніки для копки траншей). | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення (оплата оренди спеціалізованої техніки для копки траншей). | КП «Погребищеводоканал» придбанно матеріалів на суму 98 144 грн. (кошти комунального підприємства), КП «Погребищекомунсервіс» придбано матеріалів на суму 39 800 грн. (кошти комунального підприємства). | Придбано КП «Погребищеводоканал» матеріалів для ремонту мереж водопостачання та водовідведення на суму 352 500 грн., оплочено КП «Погребищеводоканал» послуги спеціалізованої техніки на суму 117 980 грн. |
| 4. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних мереж водовідведення, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій. | Розвиток та реконструкція систем водовідведення. | - | - | - |
| 5. | Здійснення заходів з розчистки громадських колодязів. | Забезпечення населення питною водою належної якості. | - | - | - |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022р. | 2023р. | 2022-2023 р.р. | 2022р. | 2023р. |  | 2022-2023 р.р. | 2022р. | 2023р. | 2022-2023 р.р. |
| 1.1 | Будівництво свердловин | Од. | - | 600 | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Будівництво водопровідних мереж | Км | - | 207,61 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Реконструкція (капітальний ремонт) водопровідних мереж | Км | - | 375 | - | 375 | 3,500 | - |  | 3,500 | 0,93 | - | 0,93 |
| 1.4 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) інших гідротехнічних споруд та обладнання для водопостачання (ВНС, РЧВ, водонапірні вежі, станції доочистки тощо) | Од. | - | 150 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.5. | Відремонтовано мереж водопостачання | Км |  | 550 | - | 550 | 1,050 | - | 1,050 |  | 0,190 | - | 0,190 |
| 1.6 | Придбано матеріалів та обладнання для мереж централізованого водопостачання та водовідведення. | Шт. |  | 15 | - | 15 | 4 | - | 4 |  | 26,7 | - | 26,7 |
|  |  | тис. грн |  | - | 234520 | 234520 | - | - | 234520 |  | 234520 | 100 | 100 |
| 1.7 | Оплата послуг спеціалізованої техніки | тис. грн |  | - | 150 | 150 | - | 117980 | 117980 |  | - | 78,65 | 78,65 |
| 1.8 | Будівництво каналізаційних мереж | Км |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.9 | Реконструкція (капітальний ремонт) каналізаційних мереж | Км |  | 3276 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.10 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних очисних споруд та каналізаційних насосних станцій | Од. |  | 1500 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.11 | Розчищено громадських колодязів. | Од. |  | 5 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

- Аналітичний описовий звіт

Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки  затверджена 16 грудня 2021 року рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання № 162-20-8/2025.

Ресурс Програми становить 29 436 000 грн.

Протягом 2022 року КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії в м. Погребище по вулицях: Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 000 грн. Проводились роботи по реконструкції водогінної лінії від свердловини по вулиці Зарічна із заміною труб. Прокладено 3500 м.п. нової водогінної мережі на загальну суму 372 000 грн.

В 2023 році КП «Погребищеводоканал» придбані матеріали на суму 234 520 грн. та оплачено послуги спеціалізованої техніки в сумі 117 980 грн.

Уповноважена особа головного розпорядника коштів

Начальник управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                    Коріненко В.В.

Керівник фінансової служби

Головний бухгалтер  управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                   Поліщук С.В.