УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 3

25 січня 2024 року	      м. Погребище	         53 сесія 8 скликання

Про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11 січня 2024 року №9 «Про проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки»», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025», що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025 «Про затвердження Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки».

Погребищенський міський голова                           Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 53 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

від 25 січня 2024 р. № 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022-2023 РОКИ

Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

16 грудня 2021 року № 162-20-8/2025

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |
| 1. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, водопроводів, водозабірних споруд, свердловин, водопровідних насосних станцій та водопровідних очисних споруд. | Забезпечення населення питною водою належної якості в достатній кількості. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. | Реконструкція водопровідної мережі. | КП «Погребищекомунсервіс» проводились роботи по реконструкції водогінної лінії від свердловини по вулиці Зарічна із заміною труб. Прокладено 3500 м.п. нової водогінної мережі. | - |
| 2. | Поточний ремонт комунальних мереж водопостачання та водовідведення. | Покращення якості послуг з централізованого водопостачання. Модернізація комунальних мереж водопостачання. | Поточний ремонт комунальних мереж водопостачання та водовідведення. | Здійснено поточний ремонт мережі водопостачання по вулицях Мудрова та Київська м. Погребище за рахунок коштів КП «Погребищекомунсервіс» на суму 372 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії в м. Погребище по вулицях: Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній, в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 000 грн. | - |
| 3. | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення (оплата послуг спеціалізованої техніки) | Придбання необхідних матеріалів та обладнання для ефективного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення (оплата оренди спеціалізованої техніки для копки траншей). | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення (оплата оренди спеціалізованої техніки для копки траншей). | КП «Погребищеводоканал» придбанно матеріалів на суму 98 144 грн. (кошти комунального підприємства), КП «Погребищекомунсервіс» придбано матеріалів на суму 39 800 грн. (кошти комунального підприємства). | Придбано КП «Погребищеводоканал» матеріалів для ремонту мереж водопостачання та водовідведення на суму 352 500 грн., оплочено КП «Погребищеводоканал» послуги спеціалізованої техніки на суму 117 980 грн. |
| 4. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних мереж водовідведення, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій. | Розвиток та реконструкція систем водовідведення. | - | - | - |
| 5. | Здійснення заходів з розчистки громадських колодязів. | Забезпечення населення питною водою належної якості. | - | - | - |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022р. | 2023р. | 2022-2023 р.р. | 2022р. | 2023р. |  | 2022-2023 р.р. | 2022р. | 2023р. | 2022-2023 р.р. |
| 1.1 | Будівництво свердловин | Од. | - | 600 | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Будівництво водопровідних мереж | Км | - | 207,61 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Реконструкція (капітальний ремонт) водопровідних мереж | Км | - | 375 | - | 375 | 3,500 | - |  | 3,500 | 0,93 | - | 0,93 |
| 1.4 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) інших гідротехнічних споруд та обладнання для водопостачання (ВНС, РЧВ, водонапірні вежі, станції доочистки тощо) | Од. | - | 150 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.5. | Відремонтовано мереж водопостачання | Км |  | 550 | - | 550 | 1,050 | - | 1,050 |  | 0,190 | - | 0,190 |
| 1.6 | Придбано матеріалів та обладнання для мереж централізованого водопостачання та водовідведення. | Шт. |  | 15 | - | 15 | 4 | - | 4 |  | 26,7 | - | 26,7 |
|  |  | тис. грн |  | - | 234520 | 234520 | - | - | 234520 |  | 234520 | 100 | 100 |
| 1.7 | Оплата послуг спеціалізованої техніки | тис. грн |  | - | 150 | 150 | - | 117980 | 117980 |  | - | 78,65 | 78,65 |
| 1.8 | Будівництво каналізаційних мереж | Км |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.9 | Реконструкція (капітальний ремонт) каналізаційних мереж | Км |  | 3276 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.10 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних очисних споруд та каналізаційних насосних станцій | Од. |  | 1500 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.11 | Розчищено громадських колодязів. | Од. |  | 5 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

- Аналітичний описовий звіт

Програми Питна вода Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки  затверджена 16 грудня 2021 року рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання № 162-20-8/2025.

Ресурс Програми становить 29 436 000 грн.

Протягом 2022 року КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії в м. Погребище по вулицях: Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 000 грн. Проводились роботи по реконструкції водогінної лінії від свердловини по вулиці Зарічна із заміною труб. Прокладено 3500 м.п. нової водогінної мережі на загальну суму 372 000 грн.

В 2023 році КП «Погребищеводоканал» придбані матеріали на суму 234 520 грн. та оплачено послуги спеціалізованої техніки в сумі 117 980 грн.

Секретар Погребищенської міської ради							Петро ШАФРАНСЬКИЙ