ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 лютого 2024 року                           Погребище                          №  54

Про проєкт рішення міської ради

«Про виконання Програми

благоустрою території Погребищенської

територіальної громади на 2022-2023 роки»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки» на розгляд Погребищенської  міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський міський голова                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

08 лютого 2024 р. №  54

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про виконання Програми благоустрою території Погребищенської

територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024, що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024 «Про затвердження Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки».

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

комітету Погребищенської міської ради                       Леся ФРОЄСКО

Додаток

до рішення ___ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

_______2024 р. № ____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  | 2022-2023 роки |  |
| 1 | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасна оплата зав спожиту електроенергію по вуличному освітленню. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 284,6 тис.грн. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 435,9 тис. грн. |  | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 720,5 тис. грн. |  |
| 2 | Вивезення, розподіл та розміщення ТПВ | Своєчасне вивезення та розміщення ТПВ. | Вивезення, розподіл та розміщення ТПВ. | Оплата послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ в сумі 399,4 тис. грн. | Оплата послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ в сумі 198,0 тис. грн. |  | Оплата послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ в сумі 597,4 тис. грн. |  |
| 3 | Благоустрій територій населених пунктів | Здійснення заходів з благоустрою. | Благоустрій території населених пунктів громади. | Реалізовано заходи з благоустрою: 5784,3 тис. грн. – розчистка доріг від снігу, 25, 2 тис. грн. – придбання відсіву, 193,0 тис. грн. - перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48,3 тис. грн. –посипання доріг громади в зимовий період, 150,0 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П. Тичини м. Погребище, 3,8 тис. грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 103,195 тис. грн. – послуги вишки, 1 478, 9 тис. грн. –послуги благоустрою, 85 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 29,6 тис. грн. – придбання будівельних матеріалів. | Реалізовано заходи з благоустрою: 9512,8 тис. грн. –– благоустрій (порізка та видалення дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць, перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, поточний ремонт вуличного освітлення та ін.) 116,2 тис. грн. – послуги вишки, 300,140 тис. грн. – послуги благоустрою, 856,0 тис. грн. – встановлення лічильника, 34,181 тис. грн. – транспортні послуги, 83,1 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П. Тичини, 10,6 тис. грн. – інформаційні послуги для розробки схеми санітарної очистки, 14,2 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. Новофастівська с. Морозівка, 34,2 тис. грн. – поточний ремонт пам’ятника по вул. Кооперативна с. Морозівка, 29,7 тис. грн. – облаштування площадок під сміття по вул. Козацька, Б. Хмельницького, 24,2 тис. грн. – влаштування воріт по вул. Вінницька біля багатоквартирного будинку, 99,934 тис. грн. – загортання центрального сміттєзвалища, 44,206 тис. грн. – встановлення зупинки по вул. Тракторна, 9,247 тис. грн. – відновлення роботи систем спостереження , 9,602 тис. грн. – технічне обслуговування підстанції. |  | Реалізовано заходи з благоустрою: 5784,3 тис. грн. – розчистка доріг від снігу, 25, 2 тис. грн. – придбання відсіву, 193,0 тис. грн. - перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48,3 тис. грн. –посипання доріг громади в зимовий період, 150,0 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П. Тичини м. Погребище, 3,8 тис. грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 103,195 тис. грн. – послуги вишки, 1 478, 9 тис. грн. –послуги благоустрою, 85 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 29,6 тис. грн. – придбання будівельних матеріалів, 9512,8 тис. грн. –– благоустрій (порізка та видалення дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць, перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, поточний ремонт вуличного освітлення та ін.) 116,2 тис. грн. – послуги вишки, 300,140 тис. грн. – послуги благоустрою, 856,0 тис. грн. – встановлення лічильника, 34,181 тис. грн. – транспортні послуги, 83,1 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П.Тичини, 10,6 тис. грн. – інформаційні послуги для розробки схеми санітарної очистки, 14,2 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. Новофастівська с. Морозівка, 34,2 тис. грн. – поточний ремонт пам’ятника по вул. Кооперативна с. Морозівка, 29,7 тис. грн. – облаштування площадок під сміття по вул. Козацька, Б. Хмельницького, 24,2 тис. грн. – влаштування воріт по вул. Вінницька біля багатоквартирного будинку, 99,934 тис. грн. – загортання центрального сміттєзвалища, 44,206 тис. грн. – встановлення зупинки по вул. Тракторній, 9,247 тис. грн. – відновлення роботи систем спостереження , 9,602 тис. грн. – технічне обслуговування підстанції. |  |
| 4 | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази. | Придбання необхідних для здійснення благоустрою матеріалів. | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази. | - | Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріалів: 98,982 тис. грн. -сіль для зимового утримання доріг, 576,724 тис. грн. -пально-мастильні матеріали, 23,1 тис. грн. -матеріали для електромереж, 26,750 тис. грн. -цемент, 36,0 тис. грн.-матеріали для паркану біля туалету, 11,6 тис. грн -запчастини для камер відео спостереження, 54,822 тис. грн. -труби, профнастил для зупинок, 56,751 тис. грн. -матеріали для ремонту кладки с. Педоси, 34,158 тис. грн. -два напівавтомати інверторні, 91,3 тис. грн. -одинадцять контейнерів для ТПВ, 45,329 тис. грн. -матеріали для встановлення воріт. |  | Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріалів: 98,982 тис. грн. -сіль для зимового утримання доріг, 576,724 тис. грн. -пально-мастильні матеріали, 23,1 тис. грн. -матеріали для електромереж, 26,750 тис. грн. -цемент, 36,0 тис. грн.-матеріали для паркану біля туалету, 11,6 тис. грн -запчастини для камер відео спостереження, 54,822 тис. грн. -труби, профнастил для зупинок, 56,751 тис. грн. -матеріали для ремонту кладки с. Педоси, 34,158 тис. грн. -два напівавтомати інверторні, 91,3 тис. грн. -одинадцять контейнерів для ТПВ, 45,329 тис. грн. -матеріали для встановлення воріт. |
| 5 | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття | Відремонтована проїзна частина та тротуари по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття | Відремонтована проїзна частина та тротуари по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище – 5954,301 тис. грн. | - | Відремонтована проїзна частина та тротуари по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище – 5954,301 тис. грн. |  |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |  | 2022р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |
| 1. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Квт/год |  | 230769 | 211764 | 440000 | 43785 | 51282 | 95067 |  | 19 | 24 | 22 |
|  |  | тис. грн |  | 150,0 | 180,0 | 330,0 | 284,6 | 435,9 | 720,5 |  | 19 | 24 | 22 |
|  | 1.1 Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | % |  | 100 | 100 | 100 | 19 | 24 | 22 |  | 19 | 24 | 22 |
| 2. | Вивезення, розподіл та розміщення на сміттєзвалищі твердих побутових відходів. | М3 |  | 4286 | 4285 | 8571 | 1141 | 565,7 | 1707 |  | 27 | 13 | 20 |
|  |  | тис. грн |  | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 399,4 | 1979,78 | 597,4 |  | 30 | 10 | 20 |
|  | 2.1 Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 | 30 | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |
| 3. | Відремонтовано, покращено загальний стан пам’яток та об’єктів культурної спадщини шляхом здійснення поточних та дрібних ремонтів, робіт з благоустрою. | тис. грн |  | 100,0 | 150,0 | 250,0 | - | 34,2 | 34,2 |  | - | 23 | 14 |
|  |  | шт. |  | 7 | 8 | 15 | - | 1 | 1 |  | - | 12,5 | 7 |
| 4 | Висадження та утримання зелених насаджень. | шт. |  | 3834 | 3472 | 7306 | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | тис. грн |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 4.1 Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  | - | - | - |
| 5. | Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників (придбано посадкового матеріалу (насіння трав, квітів). | тис. грн |  | 100 | 120 | 220 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | шт. |  | 213 | 231 | 444 | - | - |  | - | - | - | - |
| 6. | Встановлення лавок та урн для сміття в парках, скверах, алеях, сміттєвих контейнерів, місцях загального користування та інших об’єктах. | тис. грн |  | 100 | 120 | 220 | - | 91,3 |  | 91,3 | - | 17 | 41,5 |
|  | 6.1Встановлення лавок | тис. грн. |  | 80,0 | 100,0 | 180,0 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | шт. |  | 16 | 18 | 34 | - | - |  | - | - | - | - |
|  | 6.2 Встановлення урн для сміття | тис. грн. |  | 20,0 | 20,0 | 40,0 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | шт. |  | 200 | 200 | 400 | - | - |  | - | - | - | - |
|  | 6.3 Придбання сміттєвих контейнерів. | тис. грн. |  | 200,0 | 300,0 | 500,0 | - | 91,3 |  | 91,3 | - | 30 | 18,3 |
|  |  | шт. |  | 24 | 36 | 60 | - | 11 |  | 11 | - | 30 | 18,3 |
|  | 6.4 Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | 30 |  | 30 | - | 30 | 30 |
| 7. | Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | тис. грн |  | 350,0 | 200,0 | 550,0 | 124,2 | 90,9 |  | 215,1 | 35,5 | 45,5 | 39 |
|  | 7.1 Придбання матеріалів для облаштування майданчиків (профільні труби, арматура). | тис. грн |  | 200,0 | 100,0 | 300,0 | 104,2 | 30,0 |  | 134,2 | 52 | 30 | 45 |
|  |  | м. пог. |  | 1333 | 667 | 2000 | 95 | 200 |  | 895 | 13 | 61 | 45 |
|  | 7.2 Придбання матеріалів для будівництва, електрозварювання та інші матеріали. | тис. грн |  | 150,0 | 100,0 | 250,0 | 20,0 | 60,9 |  | 80,9 | 13 | 61 | 32,3 |
|  |  | шт. |  | 74 | 49 | 123 | 10 | 30 |  | 40 | 13 | 61 | 32,5 |
|  | 7.3 Облаштовано на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | % |  | 100 | 100 | 100 | 65 | 91 |  | 75 | 65 | 91 | 75 |
| 8. | Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з розгортання від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | тис. грн |  | 8,0 | 9,350 | 17,350 | 6929,1 | 8260,1 | 15,190 |  | 87 | 88 | 26,3 |
|  | 8.1 Прибрані вулиці, очищено від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період. | % |  | 100 | 100 | 100 | 87 | 88 | 26,3 |  | 87 | 88 | 26,3 |
| 9. | Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів. | шт. |  | 647,2 | 2370 | 3017,2 | 597,1 | 1991 | 2588,1 |  | 92,2 | 84 | 86 |
|  |  | чол. (лісоруби, майстер). |  | 4 | 10 | 14 | 4 | 9 | 13 |  | 100 | 90 | 93 |
|  | 9.1 Видалено сухих та аварійних дерев та кущів, здійснено санітарних обрізок багаторічних насаджень. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | тис. грн |  | 100,0 | 120,0 | 220,0 | - | 100,0 | 100,0 |  | - | 83 | 45 |
|  |  | шт. |  | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |  | - | 50 | 33 |
|  | 10.2 Ліквідовано несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. Підвищення рівня чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | 83 | 50 |  | - | - | - |
| 11. | Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | кількість вулиць |  | 45 | 47 | 92 | 45 | 47 | 92 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | чол. (електрики). |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | тис. грн |  | 500,0 | 550,0 | 1050,0 | 250,0 | 293,6 | 543,6 |  | 50 | 53 | 52 |
|  | 11. 1 Відремонтовано мереж вуличного освітлення (вулиць). | % |  | 1000 | 100 | 100 | 50 | 53 | 50 |  | 50 | 53 | 50 |
| 12. | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище | тис. грн |  | 7868,0 | - | 7868,0 | 5954,3 | - | 5954,3 |  | 76 | - | 76 |
|  |  | М2 |  | 9257 | - | 9257 | 7005 | - | 7005 |  | 76 | - | 76 |
| 13. | Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради публікацій (повідомлень, оголошень). | шт. |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 13.1Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

З

3.Аналітичний описовий звіт

Програма благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024.

Ресурс Програми становить 37225,5 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2022 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 16744,0 тис. грн., використано 14 539, 5 тис. грн. (5 954, 301 тис. грн. – завершення капітального ремонту вул. Б.Хмельницького, вивіз та розміщення ТПВ-399,4 тис. грн., 284, 611 тис. грн. – оплата за вуличне освітлення, 48, 300 тис. грн. – придбання світильників, ламп для вуличного освітлення, 198,996 тис. грн. – розчистка доріг від снігу, 3,8 тис. грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 1478, 921 тис. грн. – благоустрій, 103,195 тис. грн. – послуги вишки, 29,556 тис. грн. – придбання будівельних матеріалів, 39,535 тис. грн. – ремонт містка в с. Морозівка, 31,674 тис. грн. – придбання пожежних гідрантів, 85,0 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 25,200 тис. грн. – придбання відсіву, 192,925 тис. грн. – перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48,329 тис. грн. – посипання доріг громади в зимовий період, 150,0 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П.Тичини м. Погребище, 5875,158 грн. – утримання працівників з благоустрою, електриків та лісорубів).

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2023 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 14563,0 тис. грн., використано 11369,5 грн. з них:

-на вивіз та розміщення ТПВ-1979,78 тис. грн.;

- на оплату електроенергії по вуличному освітленні-435,905 тис. грн.;

-на утримання працівників з благоустрою,електриків та лісорубів-8667,509 тис. грн.;

-на виконання робіт з благоустрою – 1012,630 тис. грн. (99,916 тис. грн.-утримання доріг в зимовий період, 116,165 тис. грн. - послуги вишки, 300,140 тис. грн.-послуги  благоустрою, 856,0 тис. грн. - встановлення лічильника, 34,181 тис. грн.-транспортні послуги, 83,097 тис. грн. поточний ремонт містка по вул. П.Тичини,10,560 тис. грн. - інформаційні послуги для розробки схеми сан.очистки,14,164 тис. грн. поточний ремонт містка по вул. Новофастівська в с.Морозівка, 34,182 тис. грн. - помочний ремонт пам’ятника по вул.Кооперативна в с.Морозівка, 29,706 тис. грн. - облаштування площадок під сміття по вул.Козацька, та Б.Хмельницького, 24,200 тис. грн. - влаштування воріт по вул.Вінницька біля багатоквартирного будинку, 99,934 тис. грн.-загортання сміттєзвалища, 44,206 тис. грн. - встановлення зупинки по вул.Тракторній, 9,247 тис. грн. - відновлення роботи системи відео спостереження, 9,602 грн. - технічне обслуговування підстанції;

-придбання матеріалів – 1055,472 тис. грн. (98,982 тис. грн. - на сіль для зимового утримання доріг, 57,672 тис. грн. - пально-мастильні матеріали, 23,068 тис. грн.- придбання матеріалів для ремонту електромереж, 26,750  тис. грн. - придбання цементу, 36,0 тис. грн. придбання матеріалів для паркану по вул. Б.Хмельницького (туалет), 11,588 тис. грн. - запчастини для ремонту камер відео спостереження, 54,822 тис. грн. - труби, профнастил для зупинок, 56,751 тис. грн. - придбання дощок, балок для ремонту кладки с.Педоси, 34,158 тис. грн. –придбання двох напівавтоматів інверторних, 91,300 тис. грн. -придбання контейнерів для ТПВ, 45,329 тис. грн. - матеріали для встановлення воріт біля багатоквартирного будинку по вул.Вінницька.

В рамках реалізації заходів програми на території Погребищенської міської територіальної громади здійснювалася порізка та видалення дерев і кущів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, проводився поточний ремонт вуличного освітлення, завершувалися роботи з капітального ремонту проїжджої частини та тротуарів по вул. Б.Хмельницького в м. Погребище. Проведена своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню, забезпечено вчасне вивезення та розміщення твердих побутових відходів. Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріали: електролампочки, матеріали для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, пожежні гідранти.

Уповноважена особа головного розпорядника коштів

Начальник управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                Коріненко В.В.

Керівник фінансової служби

Головний бухгалтер  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                Поліщук С.В.