УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 155

22 лютого 2024 року	      м. Погребище	         54 сесія 8 скликання

Про виконання Програми благоустрою території Погребищенської

територіальної громади на 2022-2023 роки

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 8 лютого 2024 року №54 «Про виконання Програми благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024, що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024 «Про затвердження Програми благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки».

Погребищенський міський голова                          Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 54 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від 22 лютого 2024 р. № 155

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

благоустрою території  Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  | 2022-2023 роки |  |
| 1 | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасна оплата зав спожиту електроенергію по вуличному освітленню. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 284,6 тис.грн. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 435,9 тис. грн. |  | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 720,5 тис. грн. |  |
| 2 | Вивезення, розподіл та розміщення ТПВ | Своєчасне вивезення та розміщення ТПВ. | Вивезення, розподіл та розміщення ТПВ. | Оплата послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ в сумі 399,4 тис. грн. | Оплата послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ в сумі 198,0 тис. грн. |  | Оплата послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ в сумі 597,4 тис. грн. |  |
| 3 | Благоустрій територій населених пунктів | Здійснення заходів з благоустрою. | Благоустрій території населених пунктів громади. | Реалізовано заходи з благоустрою: 5784,3 тис. грн. – розчистка доріг від снігу, 25, 2 тис. грн. – придбання відсіву, 193,0 тис. грн. - перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48,3 тис. грн. –посипання доріг громади в зимовий період, 150,0 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П. Тичини м. Погребище, 3,8 тис. грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 103,195 тис. грн. – послуги вишки, 1 478, 9 тис. грн. –послуги благоустрою, 85 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 29,6 тис. грн. – придбання будівельних матеріалів. | Реалізовано заходи з благоустрою: 9512,8 тис. грн. –– благоустрій (порізка та видалення дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць, перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, поточний ремонт вуличного освітлення та ін.) 116,2 тис. грн. – послуги вишки, 300,140 тис. грн. – послуги благоустрою, 856,0 тис. грн. – встановлення лічильника, 34,181 тис. грн. – транспортні послуги, 83,1 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П. Тичини, 10,6 тис. грн. – інформаційні послуги для розробки схеми санітарної очистки, 14,2 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. Новофастівська с. Морозівка, 34,2 тис. грн. – поточний ремонт пам’ятника по вул. Кооперативна с. Морозівка, 29,7 тис. грн. – облаштування площадок під сміття по вул. Козацька, Б. Хмельницького, 24,2 тис. грн. – влаштування воріт по вул. Вінницька біля багатоквартирного будинку, 99,934 тис. грн. – загортання центрального сміттєзвалища, 44,206 тис. грн. – встановлення зупинки по вул. Тракторна, 9,247 тис. грн. – відновлення роботи систем спостереження , 9,602 тис. грн. – технічне обслуговування підстанції. |  | Реалізовано заходи з благоустрою: 5784,3 тис. грн. – розчистка доріг від снігу, 25, 2 тис. грн. – придбання відсіву, 193,0 тис. грн. - перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48,3 тис. грн. –посипання доріг громади в зимовий період, 150,0 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П. Тичини м. Погребище, 3,8 тис. грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 103,195 тис. грн. – послуги вишки, 1 478, 9 тис. грн. –послуги благоустрою, 85 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 29,6 тис. грн. – придбання будівельних матеріалів, 9512,8 тис. грн. –– благоустрій (порізка та видалення дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць, перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, поточний ремонт вуличного освітлення та ін.) 116,2 тис. грн. – послуги вишки, 300,140 тис. грн. – послуги благоустрою, 856,0 тис. грн. – встановлення лічильника, 34,181 тис. грн. – транспортні послуги, 83,1 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П.Тичини, 10,6 тис. грн. – інформаційні послуги для розробки схеми санітарної очистки, 14,2 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. Новофастівська с. Морозівка, 34,2 тис. грн. – поточний ремонт пам’ятника по вул. Кооперативна с. Морозівка, 29,7 тис. грн. – облаштування площадок під сміття по вул. Козацька, Б. Хмельницького, 24,2 тис. грн. – влаштування воріт по вул. Вінницька біля багатоквартирного будинку, 99,934 тис. грн. – загортання центрального сміттєзвалища, 44,206 тис. грн. – встановлення зупинки по вул. Тракторній, 9,247 тис. грн. – відновлення роботи систем спостереження , 9,602 тис. грн. – технічне обслуговування підстанції. |  |
| 4 | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази. | Придбання необхідних для здійснення благоустрою матеріалів. | Придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані та зміцнення матеріально-технічної бази. | - | Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріалів: 98,982 тис. грн. -сіль для зимового утримання доріг, 576,724 тис. грн. -пально-мастильні матеріали, 23,1 тис. грн. -матеріали для електромереж, 26,750 тис. грн. -цемент, 36,0 тис. грн.-матеріали для паркану біля туалету, 11,6 тис. грн -запчастини для камер відео спостереження, 54,822 тис. грн. -труби, профнастил для зупинок, 56,751 тис. грн. -матеріали для ремонту кладки с. Педоси, 34,158 тис. грн. -два напівавтомати інверторні, 91,3 тис. грн. -одинадцять контейнерів для ТПВ, 45,329 тис. грн. -матеріали для встановлення воріт. |  | Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріалів: 98,982 тис. грн. -сіль для зимового утримання доріг, 576,724 тис. грн. -пально-мастильні матеріали, 23,1 тис. грн. -матеріали для електромереж, 26,750 тис. грн. -цемент, 36,0 тис. грн.-матеріали для паркану біля туалету, 11,6 тис. грн -запчастини для камер відео спостереження, 54,822 тис. грн. -труби, профнастил для зупинок, 56,751 тис. грн. -матеріали для ремонту кладки с. Педоси, 34,158 тис. грн. -два напівавтомати інверторні, 91,3 тис. грн. -одинадцять контейнерів для ТПВ, 45,329 тис. грн. -матеріали для встановлення воріт. |
| 5 | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття | Відремонтована проїзна частина та тротуари по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття | Відремонтована проїзна частина та тротуари по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище – 5954,301 тис. грн. | - | Відремонтована проїзна частина та тротуари по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище – 5954,301 тис. грн. |  |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |  | 2022р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |
| 1. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Квт/год |  | 230769 | 211764 | 440000 | 43785 | 51282 | 95067 |  | 19 | 24 | 22 |
|  |  | тис. грн |  | 150,0 | 180,0 | 330,0 | 284,6 | 435,9 | 720,5 |  | 19 | 24 | 22 |
|  | 1.1 Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | % |  | 100 | 100 | 100 | 19 | 24 | 22 |  | 19 | 24 | 22 |
| 2. | Вивезення, розподіл та розміщення на сміттєзвалищі твердих побутових відходів. | М3 |  | 4286 | 4285 | 8571 | 1141 | 565,7 | 1707 |  | 27 | 13 | 20 |
|  |  | тис. грн |  | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 399,4 | 1979,78 | 597,4 |  | 30 | 10 | 20 |
|  | 2.1 Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 | 30 | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |
| 3. | Відремонтовано, покращено загальний стан пам’яток та об’єктів культурної спадщини шляхом здійснення поточних та дрібних ремонтів, робіт з благоустрою. | тис. грн |  | 100,0 | 150,0 | 250,0 | - | 34,2 | 34,2 |  | - | 23 | 14 |
|  |  | шт. |  | 7 | 8 | 15 | - | 1 | 1 |  | - | 12,5 | 7 |
| 4 | Висадження та утримання зелених насаджень. | шт. |  | 3834 | 3472 | 7306 | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | тис. грн |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 4.1 Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  | - | - | - |
| 5. | Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників (придбано посадкового матеріалу (насіння трав, квітів). | тис. грн |  | 100 | 120 | 220 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | шт. |  | 213 | 231 | 444 | - | - |  | - | - | - | - |
| 6. | Встановлення лавок та урн для сміття в парках, скверах, алеях, сміттєвих контейнерів, місцях загального користування та інших об’єктах. | тис. грн |  | 100 | 120 | 220 | - | 91,3 |  | 91,3 | - | 17 | 41,5 |
|  | 6.1Встановлення лавок | тис. грн. |  | 80,0 | 100,0 | 180,0 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | шт. |  | 16 | 18 | 34 | - | - |  | - | - | - | - |
|  | 6.2 Встановлення урн для сміття | тис. грн. |  | 20,0 | 20,0 | 40,0 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | шт. |  | 200 | 200 | 400 | - | - |  | - | - | - | - |
|  | 6.3 Придбання сміттєвих контейнерів. | тис. грн. |  | 200,0 | 300,0 | 500,0 | - | 91,3 |  | 91,3 | - | 30 | 18,3 |
|  |  | шт. |  | 24 | 36 | 60 | - | 11 |  | 11 | - | 30 | 18,3 |
|  | 6.4 Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | 30 |  | 30 | - | 30 | 30 |
| 7. | Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | тис. грн |  | 350,0 | 200,0 | 550,0 | 124,2 | 90,9 |  | 215,1 | 35,5 | 45,5 | 39 |
|  | 7.1 Придбання матеріалів для облаштування майданчиків (профільні труби, арматура). | тис. грн |  | 200,0 | 100,0 | 300,0 | 104,2 | 30,0 |  | 134,2 | 52 | 30 | 45 |
|  |  | м. пог. |  | 1333 | 667 | 2000 | 95 | 200 |  | 895 | 13 | 61 | 45 |
|  | 7.2 Придбання матеріалів для будівництва, електрозварювання та інші матеріали. | тис. грн |  | 150,0 | 100,0 | 250,0 | 20,0 | 60,9 |  | 80,9 | 13 | 61 | 32,3 |
|  |  | шт. |  | 74 | 49 | 123 | 10 | 30 |  | 40 | 13 | 61 | 32,5 |
|  | 7.3 Облаштовано на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | % |  | 100 | 100 | 100 | 65 | 91 |  | 75 | 65 | 91 | 75 |
| 8. | Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з розгортання від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | тис. грн |  | 8,0 | 9,350 | 17,350 | 6929,1 | 8260,1 | 15,190 |  | 87 | 88 | 26,3 |
|  | 8.1 Прибрані вулиці, очищено від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період. | % |  | 100 | 100 | 100 | 87 | 88 | 26,3 |  | 87 | 88 | 26,3 |
| 9. | Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів. | шт. |  | 647,2 | 2370 | 3017,2 | 597,1 | 1991 | 2588,1 |  | 92,2 | 84 | 86 |
|  |  | чол. (лісоруби, майстер). |  | 4 | 10 | 14 | 4 | 9 | 13 |  | 100 | 90 | 93 |
|  | 9.1 Видалено сухих та аварійних дерев та кущів, здійснено санітарних обрізок багаторічних насаджень. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | тис. грн |  | 100,0 | 120,0 | 220,0 | - | 100,0 | 100,0 |  | - | 83 | 45 |
|  |  | шт. |  | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |  | - | 50 | 33 |
|  | 10.2 Ліквідовано несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. Підвищення рівня чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | 83 | 50 |  | - | - | - |
| 11. | Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | кількість вулиць |  | 45 | 47 | 92 | 45 | 47 | 92 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | чол. (електрики). |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | тис. грн |  | 500,0 | 550,0 | 1050,0 | 250,0 | 293,6 | 543,6 |  | 50 | 53 | 52 |
|  | 11. 1 Відремонтовано мереж вуличного освітлення (вулиць). | % |  | 1000 | 100 | 100 | 50 | 53 | 50 |  | 50 | 53 | 50 |
| 12. | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище | тис. грн |  | 7868,0 | - | 7868,0 | 5954,3 | - | 5954,3 |  | 76 | - | 76 |
|  |  | М2 |  | 9257 | - | 9257 | 7005 | - | 7005 |  | 76 | - | 76 |
| 13. | Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради публікацій (повідомлень, оголошень). | шт. |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 13.1Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

З

3.Аналітичний описовий звіт

Програма благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 161-20-8/2024.

Ресурс Програми становить 37225,5 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2022 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 16744,0 тис. грн., використано 14 539, 5 тис. грн. (5 954, 301 тис. грн. – завершення капітального ремонту вул. Б.Хмельницького, вивіз та розміщення ТПВ-399,4 тис. грн., 284, 611 тис. грн. – оплата за вуличне освітлення, 48, 300 тис. грн. – придбання світильників, ламп для вуличного освітлення, 198,996 тис. грн. – розчистка доріг від снігу, 3,8 тис. грн. – придбання воріт на кладовище в с. Булаї, 1478, 921 тис. грн. – благоустрій, 103,195 тис. грн. – послуги вишки, 29,556 тис. грн. – придбання будівельних матеріалів, 39,535 тис. грн. – ремонт містка в с. Морозівка, 31,674 тис. грн. – придбання пожежних гідрантів, 85,0 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, 25,200 тис. грн. – придбання відсіву, 192,925 тис. грн. – перевезення посипочного матеріалу по старостатах для посипки доріг в зимовий період, 48,329 тис. грн. – посипання доріг громади в зимовий період, 150,0 тис. грн. – поточний ремонт містка по вул. П.Тичини м. Погребище, 5875,158 грн. – утримання працівників з благоустрою, електриків та лісорубів).

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2023 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 14563,0 тис. грн., використано 11369,5 грн. з них:

-на вивіз та розміщення ТПВ-1979,78 тис. грн.;

- на оплату електроенергії по вуличному освітленні-435,905 тис. грн.;

-на утримання працівників з благоустрою,електриків та лісорубів-8667,509 тис. грн.;

-на виконання робіт з благоустрою – 1012,630 тис. грн. (99,916 тис. грн.-утримання доріг в зимовий період, 116,165 тис. грн. - послуги вишки, 300,140 тис. грн.-послуги  благоустрою, 856,0 тис. грн. - встановлення лічильника, 34,181 тис. грн.-транспортні послуги, 83,097 тис. грн. поточний ремонт містка по вул. П.Тичини,10,560 тис. грн. - інформаційні послуги для розробки схеми сан.очистки,14,164 тис. грн. поточний ремонт містка по вул. Новофастівська в с.Морозівка, 34,182 тис. грн. - помочний ремонт пам’ятника по вул.Кооперативна в с.Морозівка, 29,706 тис. грн. - облаштування площадок під сміття по вул.Козацька, та Б.Хмельницького, 24,200 тис. грн. - влаштування воріт по вул.Вінницька біля багатоквартирного будинку, 99,934 тис. грн.-загортання сміттєзвалища, 44,206 тис. грн. - встановлення зупинки по вул.Тракторній, 9,247 тис. грн. - відновлення роботи системи відео спостереження, 9,602 грн. - технічне обслуговування підстанції;

-придбання матеріалів – 1055,472 тис. грн. (98,982 тис. грн. - на сіль для зимового утримання доріг, 57,672 тис. грн. - пально-мастильні матеріали, 23,068 тис. грн.- придбання матеріалів для ремонту електромереж, 26,750  тис. грн. - придбання цементу, 36,0 тис. грн. придбання матеріалів для паркану по вул. Б.Хмельницького (туалет), 11,588 тис. грн. - запчастини для ремонту камер відео спостереження, 54,822 тис. грн. - труби, профнастил для зупинок, 56,751 тис. грн. - придбання дощок, балок для ремонту кладки с.Педоси, 34,158 тис. грн. –придбання двох напівавтоматів інверторних, 91,300 тис. грн. -придбання контейнерів для ТПВ, 45,329 тис. грн. - матеріали для встановлення воріт біля багатоквартирного будинку по вул. Вінницька.

В рамках реалізації заходів програми на території Погребищенської міської територіальної громади здійснювалася порізка та видалення дерев і кущів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, проводився поточний ремонт вуличного освітлення, завершувалися роботи з капітального ремонту проїжджої частини та тротуарів по вул. Б.Хмельницького в м. Погребище. Проведена своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню, забезпечено вчасне вивезення та розміщення твердих побутових відходів. Придбано необхідні для здійснення благоустрою матеріали: електролампочки, матеріали для виготовлення зупинки по вул. Київська м. Погребище, пожежні гідранти.

Секретар

Погребищенської міської ради                                 Петро ШАФРАНСЬКИЙ