УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 156

22 лютого 2024 року	      м. Погребище	         54 сесія 8 скликання

Про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 8 лютого 2024 року №56 «Про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених  пунктів Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026, що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 20 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026 «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки».

Погребищенський міський голова                          Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 54 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від 22 лютого 2024 р. № 156

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2022-2023 роки |  |
| 1. | Капітальний ремонт доріг комунальної власності. | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах,улаштування сучасного дорожнього покриття та бордюрів. | Капітальний ремонт доріг комунальної власності. | - | - | - |  |
| 2. | Поточний ремонт доріг комунальної власності. | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. | Поточний ремонт доріг в громаді. Придбання щебеневої продукції | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 3299,0 тис. грн. Придбано щебеневої продукції на суму 535,7 тис. грн. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 10284,8 тис. грн. Придбано щебеневої продукції на суму 697,4 тис. грн. |  | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 13583,8 тис. грн. Придбано щебеневої продукції на суму 1035,0 тис. грн. |
| 3. | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громади. 2700,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громади. 6050, 0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». 1500,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |  | Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громади. 8750, 0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». 1500,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |  |
| 1. | Проведення капітального ремонту доріг комунальної власності. | тис. грн |  | 10000,0 | 10000,0 | 20000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | М2 |  | 12500 | 11905 | 24405 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Середня вартість 1 м. кв. | тис. грн |  | 0,800 | 0,840 | 1,64 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. | тис. грн | акти виконаних робіт | 13000,0 | 17000,0 | 30000,0 | 3834,7 | 10982,1 | 14816,8 | 29 | 65 | 49 |  |
|  |  | М2 |  | 15294 | 18889 | 34183 | 4511 | 12202 | 16713 | 29 | 65 | 49 |  |
| 2.1 | Середня вартість 1 м. кв. | тис. грн | накладні | 0,850 | 0,850 | 1,7 | 0,900 | 0,900 | 1,8 | 106 | 106 | 106 |  |
| 2.2 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % |  | 100 | 29 | 129 | 100 | 65 | 165 | 100 | 224 | 128 |  |
| 3. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок співфінансування виконання даних робіт ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. | тис. грн | акти виконаних робіт | 10400,0 | 11000,0 | 21400 | 2700,0 | 7550,0 | 10250,0 | 26 | 69 | 48 |  |
|  |  | М2 |  | 15522 | 15942 | 31464 | 4030 | 10942 | 14972 | 26 | 69 | 48 |  |
| 3.1 | Середня вартість 1 м. кв. | тис. грн | накладні | 670,0 | 690,0 | 1360 | 670,0 | 690,0 | 1360 | 103 | 103 | 100 |  |
| 3.2 | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

3.Аналітичний описовий звіт

Програма розвитку автомобільних доріг, загального користування місцевого значення по території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 20 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 16 грудня 2021 року № 163-20-8/2026.

Ресурс Програми становить 70000,0 тис. грн. На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2022 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 8089, 0 тис. грн., використано 6534,0 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на придбання щебеневої продукції на суму 535,7 тис. грн., на експлуатаційне утримання комунальних доріг в населених пунктах Погребищенської міської територіальної громади в суму 3 299,0 тис. грн., 2700,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області:

- О-02-10-03 Липовець – Славна – Спичинці - Погребище;

- С-02-17-28 Станилівка - Білашки;

- О-02-17-05 Границя Житомирської області – Погребище - Іллінці;

- С-02-17-32 (Турбів - Погребище - Сквира) – с.Черемошне;

- С-02-17-32 (Турбів - Погребище - Сквира) – с.Левківка;

- О-02-17-03 ст.Погребище Перше – Адамівка – Розкопане – Барвінкове;

- С-02-17-31 Ординці – Спичинці;

- С-02-17-03 (Бурківці – Озерна) – с.Бухни;

- С-02-17-36 Павлівка – Круподеринці.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2023 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 18710, 0 тис. грн., використано 18531,0 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на придбання щебеневої продукції на суму 697,4 тис. грн., на експлуатаційне утримання комунальних доріг в населених пунктах Погребищенської міської територіальної громади (методом ресайклінгу, асфальтобетонні роботи, грейдерування доріг) в суму 10284,4 тис. грн.), 6050,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області, 1500,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області.

В рамках реалізації заходів програми на території Погребищенської міської територіальної громади здійснювався капітальний ремонт доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування, виконувалися роботи з поточного ремонту доріг комунальної власності громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проводилися роботи з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади, зокрема, проведено поточний ремонт містка через р. Рось та містка по вул. Вінницька м. Погребище. Встановлено засоби організації дорожнього руху (знаки, покажчики). Здійснювалися роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» та Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області.

Секретар Погребищенської міської ради                                                                            Петро ШАФРАНСЬКИЙ