ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14 березня 2024 року                     Погребище                               № 103

Про звіт директора

комунального підприємства

«Погребищеводоканал»

Погребищенської міської ради

Вінницької області про діяльність

з управління підприємством,

закріпленим за підприємством майном

Відповідно до  підпункту 3 пункту «а» статті 29,  частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора комунального підприємства  «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради Вінницької області про діяльність з управління підприємством, закріпленим за підприємством майном виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства  «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради Вінницької області Нікітішина А.С. про діяльність з управління підприємством, закріпленим за підприємством майном, що додається, взяти до відома.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський  міський голова                             Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

14 березня 2024 р. № 103

Звіт директора комунального підприємства  «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради Вінницької області про діяльність з управління підприємством, закріпленим за підприємством майном

Робота комунального підприємства  «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради Вінницької області за  2023 рік характеризується наступними показниками:

1. Показники доходу (виручки ) від реалізації:

Чистий дохід від реалізації послуг  за звітний період склав 1406,0 тис. грн., що на  44,0 тис. грн. менше від запланованого та на  165,0 тис. грн. більше від аналогічного показника   за  2022 рік Зменшення  суми доходу відносно планового  показника пояснюється   дебіторською заборгованістю за оренду елементів інфраструктури (залізобетонні опори). Збільшення суми доходів відносно 2022 року пояснюється більшою кількістю робіт з ремонту та будівництва.

2. Собівартість реалізованих послуг водопостачання:

Собівартість реалізованих послуг склала 1180,0 тис. грн., що на                  418,0 тис. грн. більше від запланованого та на 625,0 тис. грн. більше аналогічного показника за  2022 рік. Збільшення показника  собівартості  відносно аналогічного показника 2022 року та планового пояснюється збільшенням  кількості працівників безпосередньо зайнятих у наданні  послуг з водопостачання та більшою кількістю матеріалів використаних для ремонту водогонів.

3. Адміністративні витрати:

Адміністративні витрати за звітний період склали 420,0 тис. грн., що              на 70,0 тис. грн.  більше   аналогічного показника попереднього звітного періоду  та на 24,0 тис. грн.. більше планового показника, що  пояснюється підвищенням розміру заробітної плати згідно з штатним розписом підприємства.

4  Чистий прибуток:

За звітний період підприємство отримало прибуток у сумі 35,0 тис. грн., що на 45 тис. грн. менше, ніж планувалось та на 32, 0 тис. грн. менше від показника за  2022 рік Зменшення показника прибутку пояснюється дебіторською заборгованістю за послуги оренди.

5. Інші фінансові витрати:

Інші фінансові  витрати ( комісія банку) склали 8,0 тис. грн., що   на 3,0 тис. грн. більше від показника за 2022 рік та відповідають плановому показнику. Збільшення суми фінансових витрат відносно  2022 року  пояснюється більшою кількістю розрахунково-касових операцій.

6. Інші операційні доходи:

Інші операційні доходи ( фінансова допомога ) за підсумками 2023 року склали 3451,0 тис. грн., що на 621,0 тис грн. більше від запланованого та на 2604,0 тис. грн. більше від аналогічного показника за   2022 рік. Збільшення суми доходів відносно аналогічного показника  2022 року  пояснюється виконанням робіт з благоустрою і ремонтних робіт та оплатою праці  працівників  у кількості 7 ( сім ) чол., 2 електромонтери ( обслуговування вуличного освітлення,) робітник з благоустрою р. Рось, а також  придбанням подрібнювача  гілок.  Також до інших доходів включена сума оплати громадських робіт, що фінансується відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» Вінницьким обласним центром зайнятості  (394,0 тис. грн.).

7. Інші операційні витрати :

За звітний період інші витрати склали 2747,0 тис. грн., що на 2703,0  тис. грн. більше  від аналогічного показника за 2022 р.   та на 1960,0 тис. грн. більше від запланованого. Збільшення витрат відносно аналогічного періоду                  2022 року та відносно планового  пояснюється витратами на роботи з благоустрою, обслуговування вуличного освітлення.

8. Капітальні інвестиції :

Капітальні інвестиції  у звітному  періоді склали 468,0 тис. грн. ( придбання подрібнювача гілок).

9. Інші платежі:

Сплата податків та зборів до державного бюджету (рентна плата за користування надрами - 22,0 тис. грн., рентна плата за спеціальне використання води -  9 тис. грн. , відрахування частини чистого прибутку -  42,0 ти. грн..) за 2023 р. склала 73,0 тис. грн., що  на 18,0 тис. грн. більше  показника    2022 року та на 23,0 тис. грн. більше від  планового показника.   Збільшення показника відносно планового  та аналогічного за  2022 рік пояснюється   сплатою частини чистого прибутку та більшою сумою сплати рентної плати за надра.

Сплата податків до місцевих бюджетів ( податок з доходів фізичних осіб -  323,0 тис. грн , військовий збір -  41,0 тис. грн. єдиний податок  (3 група, 2%) - 26,0 тис. грн. )  за    2023 рік склала 390,0 тис. грн., що на  199,0 тис. грн. більше від аналогічного показника за  2022 рік  та на 116,0 тис грн.  більше від запланованого.  Збільшення податків,  відносно аналогічного звітного періоду за 2022 рік  та відносно планового показника, пояснюється  збільшенням суми податку з фізичних осіб та військового збору, як наслідок - збільшення суми заробітної плати та кількості штатних працівників.

За  2023 рік   інші податки та збори на користь держави (єдиний соціальний внесок)   склав  465,0 грн., що на 156,0 тис. грн. більше від планового показника  та на  243,0  тис. грн. більше від   аналогічного показника   за 2022 рік   Збільшення суми  податків відносно аналогічного показника за  2022 рік та відносно планового показника пояснюється збільшенням суми заробітної плати та кількості штатних працівників.

9.Кредиторська заборгованість у підприємства відсутня.

10. Дебіторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року склала  75 тис. грн., зокрема, за оренду елементів інфраструктури (залізобетонні опори) -  55,0 тис. грн. ( ФОП Літвін Н.С.) та 20,0 тис грн. - розрахунки з бюджетом ( податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок).

11. Виконані роботи  на мережах водопостачання:

У КП «Погребищеводоканал» 1456 абонентів, які забезпечуються водопостачанням по м. Погребище та семи населених пунктах Погребищенської громади.

Працівниками підприємства проводились роботи з заміни водопровідних кранів,  фільтрів грубої очистки,  гайок лічильника,  лічильників,  зворотніх клапанів по мережах водопостачання  міста і сіл. Проводився ремонт проривів водогону 4 рази  в с. Педоси, заміна насоса с. Сопин, ремонт колодязя водогону вул. Кам'янка м. Погребище,  врізки нових абонентів до мережі водогону у с. Педоси - 3шт, Адамівка - 4шт, Погребище:  вул. Терлецького - 1шт, вул. Українська - 1шт, с. Білашки - 1шт. Проведено ремонт мереж водопостачання на території ВПУ-42, проведено 1800 м мереж  водопостачання та ремонт свердловини в с. Ширмівка. А також замінено електродвигун та насосну частину в свердловинах на відділках:  «Чернеча», «Кам'янка», «Залізнична», с. Педоси, с. Ширмівка, технічний огляд занурювального насоса в с. Дзюньків, с. Ширмівка; заміна перетворювача частоти в с. Педоси та с. Ширмівка. Облаштування колодязя на свердловині в с. Ширмівка, під'єднання абонентів до мережі водопостачання по вул. Миру, вул. Козацькій в с. Ширмівка.  Систематично проводився  благоустрій прилеглих територій свердловин. Прийнято на обслуговування нові мережі водогонів у с. Ординці, с. Ширмівка, с. Дзюньків.

12. Виконані ремонтні роботи та роботи з благоустрою:

- збудовано громадський туалет по вул. Б. Хмельницького м. Погребище;

- відремонтовано місток по вул. П. Тичини в м. Погребище;

- проведено поточний ремонт містка та влаштування вимощення біля памꞌятного знаку в с. Морозівка;

- влаштовано дорожні бордюри по вул. Тракторній – 60 м.п. та на території  лікарні (зупинка автотранспортних засобів);

- проведено капітальний ремонт автомобілів для військових у кількості 14 шт.;

- заготовлено дров твердих та м'яких порід для шкіл та дошкільних навчальних закладів, блокпостів та сімей військовослужбовців -  1015 м. куб.;

- влаштовані та виготовлені сміттєві майданчики по вул. Козацькій та Б.Хмельницького м. Погребище;

- влаштовано пам’ятний знак у с. Вишнівка;

- проведено частковий ремонт покрівлі школи с. Бабинець;

- замінено димовідвідні труби у приміщенні старостату с. Борщагівка;

- виготовлено та встановлено ворота  - 2шт.  та частину металевого огородження по вул. Вінницькій  м. Погребище (8-ми квартирний житловий будинок);

- встановлено дорожні знаки на території Погребищенської громади;

- розчищено від дикорослих аварійних дерев та чагарників під  індустріальний парк, між населеними пунктами с. Ширмівка – м. Погребище 12 км;

- брали участь у благоустрої населених пунктів – с. Кулешів, с. Скибинці,                 с. Борщагівка, с. Морозівка, с. Гопчиця.

13. Виконані роботи з  освітлення:

- відновлено зовнішнє освітлення території  лікарні  (земінено світильники на енергозберігаючі, відремонтовано кріплення, замінено СІП);

- встановлено і підключено генератор 3 кВт  у хірургічному  відділенні лікарні;

- встановлено і підключено генератор 50 кВт в лікарні;

- проведено електроживлення для підключення рентгенапарату та  апарату КТ  у лікарні;

- ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів громади;

- ремонт приміщень  Центру первинної медико-санітарної допомоги                            ( внутрішня електропроводка та резервне живлення на генератор);

- влаштування резервного електроживлення на свердловинах.

Директор КП «Погребищеводоканал»

Погребищенської міської ради

Вінницької області                                                               Андрій НІКІТІШИН