ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13 червня 2024 року                      Погребище                                 № 241

Про підготовку об’єктів соціальної

сфери та житлово-комунального

господарства до роботи в осінньо-зимовий

період 2024-2025 років

Відповідно до статей 30, 40, частини 1 статті 52, частини 6 статті 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гарячої води і водовідведення, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року за № 630,  Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року  №71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 05 березня 2007 року за №197/13464,  виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

- Затвердити такі, що додаються:

  - План заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (далі-План заходів).

  - Склад комісії з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

  - Форми звітності з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

- Виконавцям Плану заходів інформувати управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради:

2.1.Про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

2.2.Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, згідно із вказаними у підпункті 1.3 пункту 1 цього рішення формами звітності, станом на 15 червня та 15 серпня  до їх остаточного виконання, але не пізніше 01 жовтня 2024 року.

- Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника

міського голови Тригуба О.С.

Заступник Погребищенського

міського голови                                                            Ігор ГОРДІЙЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

13 червня 2024 р. № 241

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 червня 2024 року |
| 3 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років на засіданні комісії з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради | До 15 червня 2024 року |
| 4 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; проведення ремонту обладнання електроустановок; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 5 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 6 | Забезпечити проведення перевірок та повірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2024 року |
| 7 | Провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяними на очистці автодоріг від снігових заметів | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2024 року |
| 8 | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2024 року |
| 9 | Забезпечити наявність необхідних запасів пально-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 30 жовтня 2024 року |
| 10 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери та водопровідно-каналізаційного господарства) | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | Протягом опалювального сезону |
| 11 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 12 | Вжити заходів щодо стовідсоткового оснащення підприємств виробників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення засобами технологічного обліку води на всіх етапах її виробництва, транспортування та постачання. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 13 | Забезпечити створення резервних видів палива при обмеженні газопостачання внаслідок аварійних або інших непередбачуваних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2024 року |
| 14 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 1 жовтня 2024 року |
| 15 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 25 вересня 2024 року |
| 16 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2024-2025 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 17 | Забезпечити своєчасне укладання установами бюджетної сфери з підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2024 року |
| 18 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Керівники комунальних підприємств, начальники управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2024 року |
| 19 | Висвітлювати на веб – сайті Поребищенської міської ради та в місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років | Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату Погребищенської міської ради | Протягом серпня – листопада 2024 року |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Погребищенської міської ради                                                                                                                     Леся ФРОЄСКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

13 червня 2024 р. № 241

С К Л А Д

комісії з підготовки об’єктів соціальної сфери

та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| ТРИГУБ Олександр Степанович | заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- |
| КОРІНЕНКО Володимир Васильович | начальник управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури – головний архітектор Погребищенської міської ради, заступник голови комісії |
| ДОВГАНЕНКО Галина Дмитрівна | начальник відділу освіти Погребищенської міської ради |
| ГАВРИЛЮК Віталій Володимирович | директор КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради |
| ЄФІМОВСЬКИЙ Сергій Вікторович | начальник відділу культури Погребищенської міської ради |
| НЕДОШОВЕНКО Олександр Володимирович | начальник управління фінансів Погребищенської міської ради |
| НІКІТІШИН Андрій Станіславович | директор КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |
| НЕДОШОВЕНКО Сергій Миколайович | начальник 26 ДП РЧ (м.Погребище) |
| ОЛЕКСІЄНКО Олег Володимирович | головний лікар КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради |
| РОЗДОЛЬСЬКИЙ Іван Григорович | директор КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради |
| ТИМОЩУК Анатолій Вікторович | начальник управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Погребищенської міської ради                                                    Леся ФРОЄСКО