ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

11 липня 2024 року                           Погребище                                  №  271

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання Програми

енергозбереження, енергоефективності

та раціонального використання

паливно-енергетичних ресурсів у

Погребищенській міській територіальній

громаді на 2022-2025 роки»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», що додається.

2. Внести проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», на розгляд Погребищенської  міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський міський голова                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

11 липня 2024 р. №  271

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки»

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 вересня 2022 року № 359, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.), з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.).

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

Комітету Погребищенськоїміської ради                           Леся ФРОЄСКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

____________ 2024 р. №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

Енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки

найменування програми

08 вересня 2022 року № 359

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада, Відділ освіти Погребищенської міської ради, Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Погребищенська міська рада, Відділ освіти Погребищенської міської ради, КП «Погребищенська центральна лікарня», КП «Погребищекомунсервіс», КП «Погребищеводоканал»

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
|  |  |  |  | 2023 рік |
| 1. | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу Комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П.Тичини, 54А в м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу Комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П.Тичини, 54А в м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Протягом 2023 року КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради продовжено проведення робіт по реконструкції будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу (заміна віконних конструкцій та вхідних дверей, утеплення стін, покрівель та підвальних приміщень на суму 2023 році - 371808 грн. |
| 2. | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) терапевтичного корпусу | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) терапевтичного корпусу | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 3. | Капітальний ремонт системи теплопостачання адміністративної будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 81 в місті Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Капітальний ремонт системи теплопостачання адміністративної будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 81 в місті Погребище Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 4. | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервного живлення будівлі КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервного живлення будівлі КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 5. | Встановлення твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 6. | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 7. | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 8. | Утеплення приміщення адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення приміщення адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області | В 2023 році проведено капітальний ремонт з утепленням даху та фасадів адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області на суму 2184105 грн. |
| 9. | Утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради | В 2023 році проведено роботи з утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради на суму 1675455 грн. |
| 10. | Встановлення комплектів сонячних панелей на обєктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення комплектів сонячних панелей на обєктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади |  |

- Аналітичний описовий звіт

Програма  «Енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки» затверджена 08 вересня 2022 року рішенням виконавчого комітету  Погребищенської міської ради 8 скликання № 359.

Ресурс Програми становить 31414 тис. грн.

В 2023 році КП «Погребищенська центральна лікарня» провела реконструкцію будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу на загальну суму 372 тис. грн. та капітальний ремонт окремих приміщень цокольного поверху (термомодернізація) хірургічного корпусу з встановленням комп’ютерного томографа на суму 1675 тис. грн.

Погребищенською міською радою проведено капітальний ремонт з утеплення даху та фасадів адміністративної будівлі по вул.Б. Хмельницького, 81 на загальну суму 2184 тис.грн.

Уповноважені особи головних розпорядників коштів

Погребищенський міський голова                                                                                                Волинський С.О.

Начальник відділу освіти Погребищенської міської ради                                                       Довганенко Г.Д.

Начальник Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                Коріненко В.В.

Уповноважені особи відповідальних виконавців програми

Погребищенський міський голова                                                                                                Волинський С.О.

Начальник відділу освіти Погребищенської міської ради                                                       Довганенко Г.Д.

Головний лікар КП «Погребищенська центральна лікарня»                                                 Олексієнко О.В.

Начальник КП «Погребищекомунсервіс»                                                                                   Гаврилюк В.В.

Директор КП «Погребищеводоканал»                                                                                         Нікітішин А.С.

Керівники фінансових служб

Головний бухгалтер Погребищенської міської ради                                                                 Недошовенко К.А.

Головний бухгалтер відділу освіти Погребищенської міської ради                                        Лісова Н.І.

Головний бухгалтер Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                 Поліщук С.В.