ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

11 липня 2024 року                              Погребище                                 № 272

Про внесення та затвердження змін

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

від 13 червня 2024 року №241

Відповідно до статей 30, 40, частини 1 статті 52, частини 6 статті 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гарячої води і водовідведення, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року за № 630,  Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року  №71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 05 березня 2007 року за №197/13464,  виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

- Внести та затвердити зміни до рішеня виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 червня 2024 року № 241 «Про підготовку обʼєктів соціальної інфраструктури та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» виклавши План заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (далі-План заходів) та форму звітності з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в новій редакції, що додаються.

- Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський міський голова                              Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

11 липня 2024 р. № 272

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

(нова редакція)

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 червня 2024 року |
| 2 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. На засіданні комісії визначено заходи, які потребують вирішення а саме: - КП «Погребищенська центральна лікарня» :Закупівля дизельного палива в кількості 1100 літрів, бензин 250 літрів, ємкості для зберігання палива 3штуки по 200 літрів, ємкості для зберігання води 20 штук по 20 літрів. Очікувана вартість 73000,00 грн. - КП «Погребищекомунсервіс» : 1. Поточний ремонт водогону по вулицях Соборна, Тракторна. Очікувана вартість матеріалів для проведення ремонтних робіт 63911,00 грн. 2. Поточний ремонт ліній водопроводу із заміною вежі по вулиці Київська. Очікувана вартість матеріалів для проведення ремонтних робіт 32605,00 грн. 3. Відновлення свердловини по вул. Каденюка. Очікувана вартість проведення ремонтних робіт 138700,00 грн. 4. Відновлення свердловини по вул. Київська. Очікувана вартість проведення ремонтних робіт 69600,00 грн. 5. Обладнати місця підключення на всіх 10 свердловинах для роботи генераторів до 01.08.2024 року. 6. Поточний ремонт ліній водопроводу на Лану. Очікувана вартість матеріалів для проведення ремонтних робіт 59100,00 грн. 7. Закупівля дизельного генератора потужністю 30 кВат. Очікувана вартість 435000,00 грн. 8. Закупівля дизельного пального в кількості 200 літрів та бензину в кількості 1000 літрів. Очікувана вартість 64800,00 грн. - КП «Погребищеводоканал» - Відновити свердловини в с. Плисків з обладнанням місць підключення для роботи генератора. Очікувана вартість ремонтних робіт 65000,00 грн. Відділ освіти Погребищенської міської ради: 1. Потреба в твердому паливі (дрова) на опалювальний період 2024-2025 становить 1630 метрів кубічних. Передбачити кошти з бюджету міської ради на закупівлю дров в кількості 450 метрів кубічних. 2. Забезпечити проведення робіт по заготівлі дров КП «Погребищеводоканал» орієнтовним обсягом деревини 600 метрів кубічних. 3. Облаштувати укриття в с. Плисків. - Погребищенський ліцей № 1- облаштувати туалет в укритті. - КУ «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування» : 1. Ремонт теплотраси до будівлі Плисківського соціального центру «Милосердя». Очікувана вартість проведення ремонтних робіт становить 30000,00 грн. 2. Закупівля ємкостей для палива 2 штуки по 200 літрів або 4 штуки по 100 літрів. 3. Закупівля дизельного пального в кількості 100 літрів та бензину 250 літрів на загальну суму 18900,00 грн. - Управління соціального захисту населення – закупівля ємкостей для пального 2 штуки по 100 літрів. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2024 року |
| 3 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; проведення ремонту обладнання електроустановок; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 4 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 5 | Забезпечити проведення перевірок та повірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2024 року |
| 6 | Провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяними на очистці автодоріг від снігових заметів. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2024 року |
| 7 | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2024 року |
| 8 | Забезпечити наявність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 30 жовтня 2024 року |
| 9 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери та водопровідно-каналізаційного господарства). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | Протягом опалювального сезону |
| 10 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 11 | Вжити заходів щодо стовідсоткового оснащення підприємств виробників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення засобами технологічного обліку води на всіх етапах її виробництва, транспортування та постачання. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 12 | Забезпечити створення резервних видів палива при обмеженні газопостачання внаслідок аварійних або інших непередбачуваних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2024 року |
| 13 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 1 жовтня 2024 року |
| 14 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 25 вересня 2024 року |
| 15 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2024-2025 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 16 | Забезпечити своєчасне укладання установами бюджетної сфери з підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2024 року |
| 17 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Керівники комунальних підприємств, начальники управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2024 року |
| 18 | Висвітлювати на веб – сайті Поребищенської міської ради та в місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. | Відділ організаційної та інформаційної роботи Погребищенської міської ради | Протягом серпня – листопада 2024 року |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Погребищенської міської ради                                                                                            Леся ФРОЄСКО