УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 686

23 липня 2024 року	      м. Погребище	         61 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11 липня 2024 року №271 «Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», висновки та рекомендації постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 вересня 2022 року № 359, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.), з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.).

Погребищенський міський голова                            Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 61 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

від 23 липня 2024 року №686

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

Енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки

найменування програми

08 вересня 2022 року № 359

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада, Відділ освіти Погребищенської міської ради, Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Погребищенська міська рада, Відділ освіти Погребищенської міської ради, КП «Погребищенська центральна лікарня», КП «Погребищекомунсервіс», КП «Погребищеводоканал»

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
|  |  |  |  | 2023 рік |
| 1. | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу Комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П.Тичини, 54А в м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу Комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П.Тичини, 54А в м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Протягом 2023 року КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради продовжено проведення робіт по реконструкції будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу (заміна віконних конструкцій та вхідних дверей, утеплення стін, покрівель та підвальних приміщень на суму 2023 році - 371808 грн. |
| 2. | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) терапевтичного корпусу | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) терапевтичного корпусу | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 3. | Капітальний ремонт системи теплопостачання адміністративної будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 81 в місті Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Капітальний ремонт системи теплопостачання адміністративної будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 81 в місті Погребище Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 4. | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервного живлення будівлі КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервного живлення будівлі КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 5. | Встановлення твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 6. | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 7. | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 8. | Утеплення приміщення адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення приміщення адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області | В 2023 році проведено капітальний ремонт з утепленням даху та фасадів адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області на суму 2184105 грн. |
| 9. | Утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради | В 2023 році проведено роботи з утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради на суму 1675455 грн. |
| 10. | Встановлення комплектів сонячних панелей на обєктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення комплектів сонячних панелей на обєктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади |  |

- Аналітичний описовий звіт

Програма  «Енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки» затверджена 08 вересня 2022 року рішенням виконавчого комітету  Погребищенської міської ради 8 скликання № 359.

Ресурс Програми становить 31414 тис. грн.

В 2023 році КП «Погребищенська центральна лікарня» провела реконструкцію будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу на загальну суму 372 тис. грн. та капітальний ремонт окремих приміщень цокольного поверху (термомодернізація) хірургічного корпусу з встановленням комп’ютерного томографа на суму 1675 тис. грн.

Погребищенською міською радою проведено капітальний ремонт з утеплення даху та фасадів адміністративної будівлі по вул.Б. Хмельницького, 81 на загальну суму 2184 тис.грн.

Секретар

Погребищенської міської ради                        Петро ШАФРАНСЬКИЙ