УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 червня 2025 року                          м.   Погребище                  № 270

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової

## Програми  благоустрою території

## Погребищенської міської територіальної

## громади на 2024-2028 роки в 2024 році»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1090 «Про затвердження міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», рішенням  виконкому Погребищенської міської ради  від 13 березня 2025 року №139 «Про план роботи виконавчого  комітету Погребищенської міської ради на ІІ квартал 2025 року» виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд сесії проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Фроєско Л.М.

Міський голова                                                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 червня 2025 року № 270

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1090 «Про затвердження міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1090 «Про затвердження міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                 Володимир  КОРІНЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2025 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Міська цільова Програма благоустрою території

Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

найменування програми

від 30 листопада 2023 року № 1090

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради

КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2024 рік |  | Фактично проведені заходи в 2024 році |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади. |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню в сумі 744,3 тис.грн. Освітлені 53 вулиці населених пунктів. Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів на 100 %. |
| 1.2. | Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | Своєчасне вивезення та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. | Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | Оплочено послуги по вивезенню та розміщенню твердих побутових відходів в сумі 99,3 тис. грн. Своєчасне вивезення та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища на 100 %. |
| 1.3. | Висадження та утримання зелених насаджень. | Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 1.4. | Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників. | Відновлення клумб, газонів, квітників. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 1.5. | Встановлення лавок та урн, контейнерів для сміття в парках, скверах, алеях, місцях загального користування та інших об’єктах. | Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 1.6. | Проведення робіт з облашту вання майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | Проведення робіт з облашту вання майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної виділено кошти в сумі 96,2 тис. грн. для придбання матеріалів для облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. Облаштувано на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів на 96,2 %. |
| 1.7. | Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з очищення від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | Прибрані вулиці, очищені від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період. | Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з очищення від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради та КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 229,3 тис. грн. на зимове утримання доріг (розчищення та посипка вулиць та доріг транспортними засобами), 367,7 тис. грн. для придбання солі та відсіву для посипки доріг. КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради та КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 6713,4 тис. грн. на виплату заробітної плати працівникам з благоустрою. КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 497,8 тис. грн. на придбання пально-мастильних матеріалів та інструментів для забезпечення робіт з благоустрою. Прибрані вулиці, очищені від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період на 100 %. |
| 1.8. | Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | Видалені сухі та аварійні дерева та кущі, здійснені санітарні обрізки багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей. | Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради та КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 600,0 тис. грн. на придбання пально-мастильних матеріалів. КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 2813,5 тис. грн. на виплату заробітної плати працівникам. Видалені сухі та аварійні дерева та кущі, здійснені санітарні обрізки багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей на 60 %. |
| 1.9. | Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | Ліквідація несанкціонова них стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня чистоти навколишньо го природного середовища. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 1.10. | Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | Відремонтовані мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час. | Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 24,4 тис. грн. на придбання матеріалів для обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 419,8тис. грн. на виплату заробітної плати працівникам (2 електрики). Відремонтовані мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час на 98,7 %. |
| 1.11. | Проведення робіт з виготовлення та встановлення вказівників вулиць (адресних табличок). | Встановлені вказівники вулиць (адресні таблички) для вуличної навігації в населених пунктах громади. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 2. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| 2.1 | Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади через засоби масової інформації. | Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади. | Інформаційно-просвітни- цька робота серед населення з питань проведення заходів бла- гоустрою територій в населених пунктах громади через засоби масової інформації. | Забезпечено інформованість населення щодо благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади на 60 %. |
| 3. | Забезпечення заходів по придбанню автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання (збільшення статутного капіталу). |  |  |  |
| 3.1. | Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | Забезпечення комунального підприємства автомобільною та спеціалізованою технікою, обладнанням необхідних для здійснення робіт з благоустрою. | Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 2500,0 тис. грн. для придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання. Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств 133,3 %. |
| 4. | Забезпечення заходів по проведенню поточного ремонту містків. |  |  |  |
| 4.1 | Проведення поточного ремонту містків. | Відремонтовані містки в населених пунктах громади, поліпшення експлуатаційного стану містків. | Проведення поточного ремонту містків. | Відремонтовані місток в с. Педоси – 236,9 тис. грн. та гідроспоруду (дамба) в с. Борщагівка – 23,2 тис. грн. Відремонтовано містків (гідроспоруд) в населених пунктах громади 66,7 %. |
| 5. | Забезпечення заходів з благоустрою кладовищ. |  |  |  |
| 5.1 | Проведення робіт з благоустрою кладовищ. | Належний санітарний стан та благоустрій кладовищ. | Проведення робіт з благоустрою кладовищ. | КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 73,7 тис. грн. для проведення робіт з благоустрою кладовища по вул. Коцюбинського в м. Погребище. Проведено благоустрій одного кладовища на 100 %. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024р. | 2024р. | 2024р. |
| 1 | Забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Квт/год | Акт | 90900 | 67663 | 74 |
|  |  | тис. грн |  | 1000,0 | 744,3 | 74 |
|  | Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.2Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | М3 | Акт виконаних робіт | 535 |  |  |
|  |  | тис. грн |  | 150,0 | 99,3 | 66,2 |
|  | Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.3 Висадження та утримання зелених насаджень. | тис. грн | - | 50,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 2000,0 | - | - |
|  | Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. | % |  | 80 | - | - |
|  | 1.4 Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників. | тис. грн | - | 30 | - | - |
|  | Придбання посадкового матеріалу (насіння трав, квітів). | тис. грн |  | 30 | - | - |
|  |  | шт. |  | 1200,0 | - | - |
|  | Відновлення клумб, газонів та квітників шляхом здійснення робіт з благоустрою. | шт. |  | 10 | - | - |
|  | 1.5 Встановлення лавок та урн для сміття в парках, скверах, алеях, сміттєвих контейнерів в місцях загального користування та інших об’єктах | тис. грн | - | 215,0 | - | - |
|  | Придбання сміттєвих урн. | тис. грн | - | 7 | - | - |
|  |  | шт. |  | 14 | - | - |
|  | Придбання лавок. | тис. грн |  | 8,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 2 | - | - |
|  | Придбання сміттєвих контейнерів. | тис. грн |  | 200,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 20 | - | - |
|  | Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | - | - |
|  | 1.6 Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | тис. грн | Накладна | 100,0 | 96,2 | 96,2 |
|  | Придбання матеріалів для облаштування майданчиків (профільні труби, арматура). | тис. грн |  | 50,0 | 50,0 | 50 |
|  |  | м. пог. |  | 65 | 65 | 100 |
|  | Придбання матеріалів для будівництва, електрозварювання та інші матеріали. | тис. грн |  | 50,0 | 46,2 | 92,4 |
|  |  | шт. |  | 70 | 70 | 100 |
|  | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | % |  | 80 | 96,2 | 120 |
|  | 1.7 Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з розгортання від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | тис. грн | Акт виконаних робіт | 10000,0 | 7013,4 | 70 |
|  |  | чол. |  | 47 | 47 | 100 |
|  | Прибрані вулиці, очищено від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період. | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.8 Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | тис. грн | Акт виконаних робіт | 3900,0 | 3774,6 | 96,8 |
|  |  | чол. |  | 9,25 | 9,25 | 100 |
|  | Видалення сухих, аварійних дерев та кущів. | тис. грн |  | 500,0 | 400,0 | 80 |
|  |  | шт. |  | 1500 | 1200 | 80 |
|  | Проведення санітарних обрізок багаторічних насаджень. | тис. грн |  | 500,0 | 200,0 | 40 |
|  |  | шт. |  | 550 | 220 | 40 |
|  | Видалені сухі та аварійні дерева та кущі, здійснені санітарні обрізки багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей. | % |  | 100 | 60 | 60 |
|  | 1.9 Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | тис. грн | - | 50,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 2 | - | - |
|  | Ліквідовано несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | - | - |
|  | 1.10 Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | тис. грн | Акт виконаних робіт | 450,0 | 444,4 | 98,7 |
|  |  | чол. |  | 2 | 2 | 100 |
|  | Відремонтовані мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час. | % |  | 100 | 98,7 | 98,7 |
|  | 1.11 Виготовлення вказівників вулиць (адресних табличок). | тис. грн | - | 60,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 400 | - | - |
|  | Встановлені вказівники вулиць (адресних табличок) для вуличної навігації в населених пунктах громади. | % |  | 100 | - | - |
| 2 | Проведення інформаційно-просвітниць ких заходів. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради публікацій (повідомлень, оголошень). | шт. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погреби-щенської міської ради | 5 | 3 | 60 |
|  | Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади. | % |  | 100 | 60 | 60 |
| 3 | Забезпечення заходів по придбанню автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання (збільшення статутного капіталу). |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | тис. грн |  | 2500,0 | 2500,0 | 100 |
|  |  | од. |  | 3 | 4 | 133,3 |
|  | Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств . | % |  | 100 | 133,3 | 133,3 |
| 4 | Забезпечення заходів по проведенню поточного ремонту містків. |  |  |  |  |  |
|  | 4.1Виконання робіт з поточного ремонту містків (гідроспоруд). | тис. грн | Акт виконаних робіт | 750,0 | 325,9 | 43,5 |
|  |  | од. |  | 3 | 2 | 66,7 |
|  | Відремонтовано містків (гідроспоруд) в населених пунктах громади. | % |  | 100 | 66,7 | 66,7 |
| 5 | 5.1 Виконання робіт з благоустрою кладовищ. | тис. грн | Акт виконаних робіт | 100,0 | 73,7 | 73,7 |
|  |  | од. |  | 1 | 1 | 100 |
|  | Проведено благоустрій кладовищ в населених пунктах громади. | % |  | 1,4 | 1,4 | 100 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028  роки (далі - Програма) розроблена з метою поліпшення загального благоустрою на території громади, покращення санітарного стану та естетичного  вигляду, створення умов для побуту та відпочинку населення та гостей громади.

Ресурс Програми на 2024 рік становить 19255,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2024 року управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено - 15856,3 тис. грн., використано – 15071,8 тис. грн., з них:

- 2500,0 тис. грн. на збільшення статутного капіталу КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради (для придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання);

- 744,3 тис. грн. на оплату за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів;

- 99,3 тис. грн. на оплату послуг по вивезенню та розміщенню твердих побутових відходів;

- 66,8 тис. грн. на оплату послуг вишки;

- 236,9 тис. грн. на поточний ремонт містка в с. Педоси;

- 23,2 тис. грн. на поточний ремонт гідроспоруди (дамби) в с. Борщагівка;

- 96,2 тис. грн. на придбання матеріалів для облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів;

- 73,7 тис. грн. на оплату послуг з проведення робіт з благоустрою кладовища по вул. Коцюбинського в м. Погребище;

- 229,3 тис. грн. на оплату послуг зимового утримання доріг;

- 367,7 тис. грн. придбання солі та відсіву для посипки доріг;

- 24,4 тис. грн. на придбання матеріалів для обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення;

- 10610,0 тис. грн. на утримання працівників з благоустрою, електриків, лісорубів, майстрів та придбання пально-мастильних матеріалів, інструментів для забезпечення робіт з благоустрою.

Начальник управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                                                       Коріненко В.В.

Головний бухгалтер  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                                                        Поліщук С.В.