УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 червня 2025 року                           м.   Погребище                  № 271

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової

## Програми  розвитку автомобільних

## доріг загального користування

## місцевого значення на території

## Погребищенської міської територіальної

## громади на 2024-2028 роки в 2024 році»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», рішенням  виконкому Погребищенської міської ради  від 13 березня 2025 року №139 «Про план роботи виконавчого  комітету Погребищенської міської ради на ІІ квартал 2025 року» виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд сесії проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Фроєско Л.М.

Міський голова                                                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 червня 2025 року № 271

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                              Володимир  КОРІНЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2025 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Міська цільова Програма розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого значення

на території Погребищенської міської

територіальної громади на 2024-2028 роки

найменування програми

від 30 листопада 2023 року № 1089__                  _

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

Державне підприємство Служба місцевих автомобільних

доріг у Вінницькій області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури

у Вінницькій області

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2024 рік |  | Фактично проведені заходи в 2024 році |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 2. | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. |  |  |  |
| 2.1 | Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, забезпечення засобами організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схемою маршрутного орієнтування, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | Виконано робіту з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 2850,0 тис. грн. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху на 41 %. |
| 3. | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). |  |  |  |
| 3.1 | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Здійснено роботу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 4818,3 тис. грн. Здійснено співфінансування на експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на суму 7141,0 тис. грн. Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громадина на 92 %. |
| 4. | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  |  |  |
| 4.1 | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 5. Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведено поточний ремонт доріг загального користування державного значення. | Здійснено співфінансування на експлуатаційне утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області на суму 1850,0 тис. грн. Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху на 92 %. |
| 6. | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). |  |  |  |
| 6.1 | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Виготовлення ПКД | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Розробляється ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». З бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 21,8 тис. грн. Виготовлено ПКД на 11 %. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024р. | 2024р. | 2024р. |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | М2 |  | 7500,0 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 4000,0 | - | - |
|  | 1.2 Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % |  | 100 | - | - |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. Встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування. Влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | М2 | Акт виконаних робіт | 8235,0 | 3353,0 | 41 |
|  |  | тис. грн |  | 7000,0 | 2850,0 | 41 |
|  | 2.2 Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, забезпечення засобами організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схемою маршрутного орієнтування, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % |  | 100 | 41 | 41 |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансуван ня). |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | М2 | Акт виконаних робіт | 22388,0 | 20611,0 | 92 |
|  |  | тис. грн |  | 15000,0 | 11959,3 | 92 |
|  | 3.2 Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % |  | 100 | 92 | 92 |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | км |  | 909,0 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 1800,0 |  |  |
|  | 4.2 Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % |  | 100 | - | - |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | км | Акт виконаних робіт | 2200,0 | 2035,0 | 92 |
|  |  | тис. грн |  | 2000,0 | 1850,0 | 92 |
| 5.2 | Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. | % |  | 100 | 92 | 92 |
| 5 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | од. |  | 1 | 1 | 11 |
|  |  | тис. грн |  | 200,0 | 21,8 | 11 |
|  |  |  |  | 100 | 11 | 11 |
|  | 5.2 Виготовлення ПКД | % |  |  |  |  |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, покращення стану комунальних доріг громади.

Ресурс Програми на 2024 рік становить  30000,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2024 року управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради заплановано -  по загальному фонду бюджету 13983,0 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету - 3024,1 тис. грн.

Профінансовано – по загальному фонду бюджету 13809,3 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 2871,8 тис. грн.   Дані кошторисні призначення використано на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення в населених пунктах Погребищенської міської територіальної громади, а саме:

- м. Погребище вул. Сонячна, вул. Василя Стуса, вул. Лесі Українки, вул. Молодіжна, Кам’янка, вул. Б. Хмельницького, вул. Київська;

- с. Гопчиця вул. Шевчука, вул. Шевченка, вул. Центральна;

- с. Ширмівка вул. Миру, вул. Козацька;

- 7141,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області:

- С-02-17-05 гр. Житомирської обл. – Погребище – Іллінці;

- С-02-10-03 Липовець – Славна – Спичинці – Погребище;

- С-02-17-25 Черемошне – Васильківці;

- С-02-17-31 Ординці – Спичинці;

- С-02-17-04 Очеретня – Плисків;

- С-02-17-40 Погребище – Збаржівка- гр. Київської обл.;

- С-02-17-01 Погребище – Ширмівка – Соснівка;

- С-02-17-03 Погребище – Адамівка  - Розкопане – Барвінкове;

- С-02-17-06 Турбів – Погребище – Сквира – Веселівка;

- 1850,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області:

- Т-02-03 Турбів – Погребище – Сквира.

- 21,8 тис. грн. на розробку ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)».

Начальник управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                                                                 Коріненко В.В.

Головний бухгалтер  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                                                                 Поліщук С.В.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Міська цільова Програма розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого значення

на території Погребищенської міської

територіальної громади на 2024-2028 роки

найменування програми

51 сесія Погребищенської міської ради 8 скликання

від 30 листопада 2023 року № 1089___

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2024 рік |  | Фактично проведені заходи в 2024 році |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 2. | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. |  |  |  |
| 2.1 | Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади. | мостового господарства доріг громади. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 7668,3 тис. грн. Здійснено співфінансування на поточний ремонт доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на суму 6141,0 тис. грн. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади на 77 %. |
| 3. | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). |  |  |  |
| 3.1 | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування. | Здійснено співфінансування на експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на суму 1000,0 тис. грн. Здійснено співфінансування на експлуатаційне утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області на суму 1850,0 тис. грн. Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громадина на 57 %. |
| 4. | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  |  |  |
| 4.1 | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 5. | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). |  |  |  |
| 5.1 | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Виготовлення ПКД | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Розробляється ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». З бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 21,8 тис. грн. Виготовлено ПКД на 11 %. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024р. | 2024р. | 2024р. |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | М2 |  | 7500,0 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 6000,0 | - | - |
|  | 1.2 Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % |  | 100 | - | - |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. | М2 | Акт виконаних робіт | 21176,0 | 16246,2 | 77 |
|  |  | тис. грн |  | 18000,0 | 13809,3 | 77 |
|  | 2.2 Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади. | % |  | 100 | 77 | 77 |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансуван ня). |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | М2 | Акт виконаних робіт | 7462,7 | 4286,3 | 57 |
|  |  | тис. грн |  | 5000,0 | 2850,0 | 57 |
|  | 3.2 Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % |  | 100 | 57 | 57 |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | км |  | 909,0 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 800,0 |  |  |
|  | 4.2 Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % |  | 100 | - | - |
| 5 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | од. |  | 1 | 1 | 11 |
|  |  | тис. грн |  | 200,0 | 21,8 | 11 |
|  |  |  |  | 100 | 11 | 11 |
|  | 5.2 Виготовлення ПКД | % |  |  |  |  |