УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 червня 2025 року                        м.   Погребище                            № 273

Про підготовку об’єктів соціальної

сфери та житлово-комунального

господарства до роботи в осінньо-зимовий

період 2025-2026 років

Керуючись статтями 30, 40, частиною першої статті 52, частиною шостою статті 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гарячої води і водовідведення, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року за № 630,  Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року  №71, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України від 05 березня 2007 року за №197/13464,  виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити такі, що додаються:

  - План заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (далі-План заходів).

  - Склад комісії з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

  - Форму звітності з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

- Виконавцям Плану заходів інформувати управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради:

2.1.Про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

2.2.Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, згідно із вказаною у підпункті 1.3 пункту 1 цього рішення формою звітності, станом на 15 червня та 15 серпня  до їх остаточного виконання, але не пізніше 01 жовтня 2025 року.

- Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника

міського голови Тригуба О.С.

Міський голова                                                      Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 червня 2025 року № 273

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади протягом осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 червня 2025 року |
| 2 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; проведення ремонту обладнання електроустановок; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипкового матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2025 року |
| 3 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення, будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2025 року |
| 4 | Забезпечити проведення перевірок та повірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2025 року |
| 5 | Провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяними на очистці автодоріг від снігових заметів. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2025 року |
| 6 | Організувати роботу, за необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2025 року |
| 7 | Забезпечити наявність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 30 жовтня 2025 року |
| 8 | Забезпечити автономними джерелами енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери та водопровідно-каналізаційного господарства). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2025 року |
| 9 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2025 року |
| 10 | Вжити заходів щодо стовідсоткового оснащення підприємств виробників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення засобами технологічного обліку води на всіх етапах її виробництва, транспортування та постачання. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2025 року |
| 11 | Забезпечити створення резервних видів палива при обмеженні газопостачання внаслідок аварійних або інших непередбачуваних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2025 року |
| 12 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 1 жовтня 2025 року |
| 13 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 25 вересня 2025 року |
| 14 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2025-2026 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2025 року |
| 15 | Забезпечити своєчасне укладання установами бюджетної сфери з підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2025 року |
| 16 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Керівники комунальних підприємств, начальники управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2025 року |
| 17 | 1. Провести поточний ремонт ліній водопроводу із заміною вежі по вулиці Київська м. Погребище. 2. Забезпечити відновлення свердловини по вул. Київська м. Погребище. 3. Забезпечити обладнання місць підключення на свердловинах для роботи генераторів. 4. Провести поточний ремонт ліній водопроводу по вул. Степана Бандери м. Погребище. 5. Встановити сонячні панелі на об’єкті водовідведення - «Біотал-100» (м. Погребище вул. Л. Українки). | КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2025 року |
|  | 1. Встановити сонячні панелі на свердловині по вул. Садова м. Погребище. 2. Забезпечити підключення багатоквартирних житлових будинків, розташованого по вул. Рокитна м. Погребище до водопровідної мережі КП «Погребищеводоканал». | КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Закупити дизельне пальне в кількості 500 літрів та бензину - 600 літрів. | КУ «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування» Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Закупити тверде паливо (дрова) в кількості 90 метрів кубічних. | Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Замінити аварійні ділянки теплотраси на території КП «Погребищенська ЦЛ». | КП «Погребищенська ЦЛ» Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Заготовити протиожеледні матеріали. | КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради |  |
| 18 | Висвітлювати на вебсайті Погребищенської міської ради та в місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. | Відділ організаційної та інформаційної роботи Погребищенської міської ради | Протягом серпня – жовтня 2025 року |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                                    Володимир  КОРІНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 червня 2025 року № 273

С К Л А Д

комісії з підготовки об’єктів соціальної сфери

та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| ТРИГУБ Олександр Степанович | заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- |
| КОРІНЕНКО Володимир Васильович | начальник управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури – головний архітектор Погребищенської міської ради, заступник голови комісії |
| ДОВГАНЕНКО Галина Дмитрівна | начальник відділу освіти Погребищенської міської ради |
| ЄФІМОВСЬКИЙ Сергій Вікторович | начальник відділу культури Погребищенської міської ради |
| НЕДОШОВЕНКО Олександр Володимирович | начальник управління фінансів Погребищенської міської ради |
| НІКІТІШИН Андрій Станіславович | директор КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |
| НЕДОШОВЕНКО Сергій Миколайович | начальник 26 ДПРЧ (м. Погребище) 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м. Гайсин) (за згодою) |
| ОЛЕКСІЄНКО Олег Володимирович | головний лікар КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради |
| ПРИЛУЦЬКИЙ Роман Миколайович | директор КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради |
| РОЗДОЛЬСЬКИЙ Іван Григорович | директор КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради |
| ТИМОЩУК Анатолій Вікторович | начальник управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                   Володимир  КОРІНЕНКО